## ВІДДІЛ  ОСВІТИ

# ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Шевченка,21, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100, тел. 2-35-15, факс (03244) 2-35-15

E-mail: drogobych_vo@ukr.net

| _____________ № ____ На № __________ від __________ |  |
| --- | --- |

ДОВІДКА

до рішення виконкому «Про готовність навчальних закладів освіти

мм. Дрогобича та Стебника до нового 2016-2017 навчального року»

В 2016 році по КЕКВ 2240 (поточний ремонт, профдератизація, послуги зв’язку, вивезення твердих побутових відходів, послуги банків та послуги з обслуговування котелень) станом на 01.08.2016р. було заплановано                       900,7 тис. грн., однак з даної суми було: укладено угоди на профдезінфекцію – 45 тис. 625 грн., на вивіз твердих побутових відходів – 133 тис. 325 грн., на обслуговування котельні СШ № 16 – 230 тис. грн., послуги банків – 24 тис. грн., оплату за виконані роботи поточних ремонтів ЗОШ №3 – 199 тис. 500 грн. та ДНЗ №28 – 8 тис. 379 грн., оплату за технічне обслуговування паропроводів ЗОШ № 9 – 2 тис. 260 грн., поточний ремонт теплових лічильників – 13 тис. грн., оплата за документи про освіту – 4 тис. 224 грн.; телекомунікаційні послуги – 63 грн.

Слід зазначити, що в 2016 р. для проведення  капітальних ремонтів в навчальних закладах та реалізації мікропоектів з енергозбереження з бюджету розвитку міста заплановано 2996,3 тис.грн.

Перелік капітальних ремонтів, які планувалось виконати у 2016 році:

- ЗОШ №1 капітальний ремонт системи опалення на суму 40 тис. грн.

- ЗОШ №3 ремонт зовнішньої каналізації, санвузлів на другому та третьому поверхах та часткове перекриття шатрового даху на суму 800 тис. грн.;

- ЗОШ №18 капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 80 тис. грн.

- ДНЗ №11 капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 160 тис. грн.

- ДНЗ №30 капітальний ремонт шатрового даху та внутрішніх приміщень на суму 220 тис. грн.

- ДЮСШ капітальний ремонт чаші малого плавального басейну на суму 150 тис. грн.

- ДЮСШ капітальний ремонт малого плавального басейну на суму 200 тис. грн.

Відповідно до результатів участі в мікропроектах з теплоенергозбереження перемогу здобули 16 установ відділу освіти.

З бюджету розвитку на співфінансування мікропроектів виділено              1496,3 тис. грн.

З метою оперативного вирішення питань з освоєнням коштів та виконанням робіт з реалізації мікропоектів відповідальними за втіленнями даних проектів визначено КУ «Інститут міста Дрогобича» та КП «УКБ». З них замовниками по ДНЗ №15 та ДНЗ №20 визначено КП «УКБ»; по ДНЗ №№2,6,11,13,19,21,28,30 та ЗОШ №1, Дрогобицька гімназія, ДБ «Оранта» в м. Дрогобичі та ДНЗ №№26,35 та ЗОШ №6 в м. Стебнику – відділ освіти.

КУ «Інститут міста Дрогобича» було оголошення бажаючим підприємцям взяти участь у реалізації даних проектів. 06.06.2016р. було проведено зустріч з виконавцями, визначено технічні умови до енергозберігаючих вікон, їх вартість, а також розподілено об’єкти за виконавцями. Після цього відділом освіти було замовлено кошториси в КП «Кредо» та подано їх на виготовлення декларації на початок проведення будівельних робіт.

Станом на 01.08.2016р. виконано та профінансовано будівельно-ремонтні роботи по даних мікропоектах:

- ДНЗ №21 на суму 79131,20 грн.;

- ДНЗ №28 на суму 142588 грн.;

- ДНЗ №20 на суму 150000 грн.;

- ДНЗ №2 на суму 89577,10 грн.;

- ДНЗ №15 на суму 155000 грн.;

- ДНЗ №11 на суму 99767,30 грн.;

- ДНЗ №13 на суму 99785,30 грн.;

- ДНЗ №19 на суму 82500 грн.;

- ДНЗ №6 на суму 190931,50 грн.;

- ДНЗ №35 на суму 45532,50 грн.;

- ДНЗ №21 на суму 58640,72 грн.;

- ЗОШ №6 на суму 56597,31 грн.

- ЗОШ №1 на суму 144000 грн.

- Гімназія на суму 156000 грн.

- ДБ «Оранта» ведуться ремонтні роботи (фасад)

ДНЗ №30 будівля являється пам’яткою архітектури місцевого значення. Документацію  по утепленню фасаду направлено для отримання дозволу на проведення ремонтних робіт в Міністерство культури України м. Київ.

За кошти виділенні з бюджету розвитку міста виконано капітальні ремонти:

- ЗОШ №1 капітальний ремонт системи опалення на суму 40 тис. грн.

- ЗОШ №3 проводиться ремонт зовнішньої каналізації, санвузлів на другому та третьому поверхах та часткове перекриття шатрового даху на суму 500 тис. грн.;

- ЗОШ №18 капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 80 тис. грн.

- ДНЗ №11 капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 160 тис. грн.

- ДНЗ №30 капітальний ремонт шатрового даху та внутрішніх приміщень на суму 140 тис. грн.

- ДЮСШ капітальний ремонт чаші малого плавального басейну на суму 100 тис. грн.

- ДЮСШ капітальний ремонт малого плавального басейну на суму 200 тис. грн.

Станом на 08.08. 2016р. виконано будівельно-ремонтних робіт на суму 1220 тис. грн.

Проблеми, які потрібно бул вирішити до початку нового 2016 - 2017 навчального року  та  опалювального сезону 2016 – 2017 років:

І. Згідно дефектних актів складених при перевірці будівель навчальних закладів в присутності інженера та спеціалістів відділу освіти, необхідно виконати наступні ремонтні роботи в термін до 15.10.2016 року при наявності 100% фінансування навчальних закладів освіти в 2016 році:

- ЗОШ №14 поточний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 20,0 тис. грн.;

- ЗОШ №17 поточний ремонт зовнішньої каналізації на суму 10,0 тис. грн;

- ЗОШ №17 поточний ремонт туалетів на суму 70,0 тис. грн;

- Дрогобицька гімназія поточний ремонт водопроводу на суму 50,0 тис. грн;

- В(з)Ш поточний ремонт шатрового даху на суму 25,0 тис. грн;

- ДНЗ №12 ремонт опалювальної із заміною водогрійного котла на суму 110 тис. грн.;

- ДНЗ №13 ремонт м’якої покрівлі даху на суму 200,0 тис. грн.;

- ДНЗ №15 ремонт резервного електропостачання на суму 75,0 тис. грн.;

- ДНЗ №24 ремонт системи опалення на суму 60 тис. грн.;

- ДНЗ №27 ремонт зовнішніх бетонних сходів (аварійний стан) на суму 60 тис. грн.;

- ДНЗ №29 ремонт шатрового даху господарської будівлі на суму 20 тис. грн.;

- БНТТУМ ремонт перекриття актового залу (аварійний стан) на суму 186,0 тис. грн.;

- ЗНЗ поточні ремонти систем опалення на суму 45 тис. грн.;

- ЗНЗ повірка 3 лічильників обліку тепла на суму 8 тис. грн;

- ЗНЗ заміна зношених лічильників обліку тепла на суму 120 тис. грн.

- ЗНЗ утилізація 4034 використаних люмінесцентних ламп – 28 тис. грн.

Всього необхідно виконати ремонтних робіт на суму 1087 тис. грн.

ІІ. Згідно припису Дрогобицького РВ ГУ МНС необхідно:

- виконати роботи по вимірюванню опору заземлення – 35 тис. грн.;

- виконати роботи з встановлення блискавковідводів – 200 тис. грн.;

- виконати роботи з перезарядки вогнегасників – 20 тис. грн.;

- виконати роботи з обробки горищ будівель ЗОШ №1,2,3,4,5,8,9,11,13,15, ВСШ №1, Дрогобицька гімназія, Педагогічний ліцей вогнезахисним розчином – 250 тис. грн.;

- придбати вогнегасники в кількості 80 шт. на суму 24 тис. грн.

ІІІ. Згідно припису СЕС м. Дрогобича необхідно:

- відповідно до Закону України «Про освіту» власник зобов’язаний забезпечити безкоштовне проходження медоглядів працівниками навчальних закладів. Однак з відсутністю коштів на придбання реактивів для клініко-діагностичної лабораторії Дрогобицької міської лікарні №1 (потреба коштів 30 тис. грн.) необхідно забезпечити проходження бактеріологічних обстежень на кишкову паличку та відповідно отримати допуск до роботи.

Загальна вартість ремонтних робіт та заходів для вирішення проблем з підготовки до нового навчального року та опалювального сезону 2016-2017 р.р. становить 1646 тис. грн.

Відділом освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради про наявність даних проблем було озвучено на засіданні виконкому 16.06.2016р. під час слухання питання про проблеми підготовки навчальних закладів освіти                мм. Дрогобича та Стебника до нового 2016-2017 навчального року та опалювального сезону 2016-2017 років» та скеровано відповідного листа на ім’я міського голови № 776 від 14.06.2016р. Однак коштів для їх розв’язання виділено не було.

Разом з тим слід зазначити, що керівниками ЗНЗ за рахунок батьків та спонсорських коштів було:

- проведено ремонт системи опалення та водопостачання в ЗНЗ;

- відремонтовано класні приміщення – 253 каб.

- проведено поточний ремонт санвузлів – 64 прим.;

- проведено ремонт спортзалів – 12 прим.

- проведено ремонт їдалень – 10 прим.:

- відремонтовано –  800 шт. парт та 1 600 стільців.

Орієнтовна вартість вказаних робіт становить 510 тис. грн.

Враховуючи вищенаведене ЗНЗ можуть розпочати новий навчальний рік, однак до початку опалювального сезону слід вирішити питання;

- ремонту систем опалення;

- повірки та заміни лічильників обліку тепла;

- проведення замірів опору заземлення;

- вирішення проблеми з проходження бактеріологічних обстежень на кишкову паличку.

Начальник відділу освіти                                                           П. Сушко

Вик. Хомин В.І., 0673101618