Додаток №1

до рішення виконкому

від  _____________ №_____

# З А Х О Д И

з  підготовки міського господарства до роботи

в осінньо-зимових умовах 2017-2018рр.

| № п/п | Найменування заходів | Терміни виконання | Відповідальний за виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення нарад з керівниками житлово-комунальних служб, підприємств і організацій по підведенню підсумків роботи за тиждень та виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовому періоді 2017-2018рр. | о 1000 год. 2-й і 4-й вівторк щомісяця | Заступник директора департаменту міського господарства І.Лепкий |  |
| 2 | Поточний ремонт котлів, насосного та допоміжного обладнання, автоматики безпеки котлів, системи хімводопідготовки, ємностей запасу води. | до 01.09.2017р | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 3 | Технічне опосвідчення котлів, внутрішній, зовнішній огляд та гідравлічне випробування котлів, діагностику металу водогрійних котлів що відпрацювали свій термін експлуатації згідно графіку. | до 01.09.2017р | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 4 | Повірка газових, водяних, теплових лічильників та обчислювачів об’єму газу. | до 01.09.2017р | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 5 | По закінченню опалювального сезону від’єднати внутрібудинкові мережі від системи центрального опалення та провести гідравлічне випробування теплових мереж . | до 01.06.2017 | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго” І. Хомяк, КП «Житлово – експлуатаційне об'єднання», голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів |  |
| 6 | Ревізія, ремонт та заміна запірної арматури в теплових камерах в місцях розгалуження теплових мереж. | до 01.09.2017 | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 7 | Реконструкція теплових мереж на котельнях: вул. Індустріальна, 1а, Б. Лепкого, 9/2, Грушевського, 70/1 Самбірській,62, В. Великого,14 | 06.17-09.17 | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 8 | Реконструкція котельні по вул. Св. Юра, 23/1 з заміною водогрійного котла, (2 черга). | 06.2017-12.2017 | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 9 | Реконструкція котельні по вул. Нижанківського, 3/1 з заміною водогрійного котла, | 06.2017-12.2017 | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 10 | Будівництво теплогенераторної в дитячому садочку 27 по вул. Чорновола, 17 | 07.2017-12.2017 | Директор КП “Дрогобичтеплоенерго”ДМР І. Хомяк |  |
| 11 | Виконати комплекс заходів по приведенню в належний стан та ремонт водозаборів “Уріж”, “Гірне» та очисних споруд | до 15.11.2017 | Начальник КП “Дрогобичводоканал” Р.Шагала |  |
| 12 | Провести заміну аварійних ділянок водопроводу різних діаметрів на водопровідних магістральних мережах міста та вводах до ж/б згідно з переліком з установкою (заміною) запірної арматури на вулицях міста Дрогобича | до 05.10.2017 | Начальник КП “Дрогобичводоканал” Р.Шагала |  |
| 13 | Організувати проведення на високому рівні річного технічного огляду транспортних засобів та обладнання, забезпечити безаварійну експлуатацію техніки в зимових умовах | до 10.08.2017 | Начальник КП “Дрогобичводоканал” Р.Шагала |  |
| 14 | Домогтися 100-відсоткового погашення заборгованості населенням за надані підприємством послуги та спожиті енергоносії . | до 20.08.2017 постійно | Начальник КП “Дрогобичводоканал” Р.Шагала Директор КП “Дрогобичтеплоенерго” І. Хом’як КП «Житлово – експлуатаційне об'єднання» О.Майданюк |  |
| 15 | Проведення заходів по монтажу, заміні, ремонту кабельних ліній та електричного обладнання на дільницях КП «Дрогобичводоканал» | до 01.10.2017 | Начальник КП “Дрогобичводоканал” Р.Шагала |  |
| 16 | Забезпечити огляд підземних газопроводів їх випробування на герметичність, визначення стану металу труби і ізоляції згідно з планом поточного ремонту, в т.ч. - газових вводів - розподільчих газопроводів | до 15.09.2017 | Начальник філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Львівгаз» Я.Паньків |  |
| 17 | Виконати роботи по заміні газопроводів згідно з планом капремонту в першу чергу аварійних та непридатних до експлуатації розподільчих газопроводів | до 20.09.2017 | Начальник філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Львівгаз» Я.Паньків |  |
| 18 | Виконати капітальний ремонт обладнання ГРП , провести регулювання та наладку. | до 01.10.2017 | Начальник філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Львівгаз» Я.Паньків |  |
| 19 | Провести перевірку на герметичність газопроводів та обладнання: житлових будинків міської комунальної власності в т.ч. ОСББ та ЖБК, а також будинків і споруд закладів бюджетної сфери. | до 15.09.2017 | Начальник філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Львівгаз» Я.Паньків |  |
| 20 | Виконати роботи з очистки газових колодязів (2 рази в рік), перевірки їх технічного стану з метою усунення перекосів, тріщин та інших несправностей | до 01.10.2017 | Начальник філії Дрогобицьке управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Львівгаз» Я.Паньків |  |
| 21 | Капітальний ремонт трансформаторних підстанцій, заміна обладнання по м. Дрогобичу згідно з планом-графіком | до 25.09.2017 | Начальник Дрогобицького району електромереж ВАТ «Львівобленерго» В. Дмитрик |  |
| 22 | Очистка та кронування дерев, вздовж повітряних ліній електропередач на вулицях міста Дрогобича | до 01.11.2017 | Начальник Дрогобицького району електромереж ВАТ «Львівобленерго» В. Дмитрик |  |
| 23 | Виконання робіт з діагностики діючого обладнання та усунення дефектів в т.ч. трансформаторів –35кВТ, розрядників 6-10 кВ і т.п. | до 25.09.2017 | Начальник Дрогобицького району електромереж ВАТ «Львівобленерго» В. Дмитрик |  |
| 24 | Капітальний ремонт повітряних ліній 6-10 кВ з заміною дерев’яних опор на залізобетонні та заміною електродроту . | до 01.10.2017 | Начальник Дрогобицького району електромереж ВАТ «Львівобленерго» В. Дмитрик |  |
| 25 | Провести капітальний ремонт рулонних та шатрових дахів згідно з планом | до 05.10.2017 | Заступник директора департаменту міського господарства І.Лепкий |  |
| 26 | Виконати поточний ремонт та ізоляцію усіх труб внутрібудинкових систем центрального опалення згідно з переліком об’єктів | до 15.10.2017 | Директор КП «Житлово – експлуатаційне об'єднання» О.Майданюк, голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів |  |
| 27 | Забезпечити очистку димових та вентиляційних каналів житлових будинків, їх паспортизацію, нумерацію | до 01.10.2017 | Директор КП «Житлово – експлуатаційне об'єднання» О.Майданюк, голови правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів |  |
| 28 | Підготовка спеціальної комунальної техніки до роботи в зимових умовах. Придбання запасних частин, автогуми, агрегатів і т.п. | до 30.08.2017 | КП “Комбінат міського господарства” А.Янів |  |
| 29 | Заготовка піску та солі технічної для посипки доріг і тротуарів в зимовий період | до 01.09.2017 | КП “Комбінат міського господарства” А.Янів |  |
| 30 | Забезпечити прибиральників інструментами для сколювання льоду, спецодягом, взуттям, лопатами і т.п. Додатково виготовити 80 шт ящиків та відремонтувати існуючі ящики для зберігання піскосуміші. Довести їх загальну кількість до 160 шт. | до 15.09.2017 | КП “Комбінат міського господарства” А.Янів |  |
| 31 | Провести ревізію запірної арматури теплопунктів установ | до 15.09.17р. | Головні лікарі ЛПЗ Відділ освіти Дрогобицької міської ради П.Сушко Відділ культури та мистецтв виконавчого органу ДМР О.Яводчак |  |
| 32 | Провести чистку та перевірку димових та вентиляційних каналів | до 30.08.17р. | Головні лікарі ЛПЗ Відділ освіти Дрогобицької міської ради П.Сушко Відділ культури та мистецтв виконавчого органу ДМР О.Яводчак |  |
| 33 | Провести поточний ремонт систем опалення | до 15.09.17р. | Головні лікарі ЛПЗ Відділ освіти Дрогобицької міської ради П.Сушко Відділ культури та мистецтв виконавчого органу ДМР О.Яводчак |  |
| 34 | Провести повірку приладів обліку водо-тепло-енергопостачання | до 15.09.17р. | Головні лікарі ЛПЗ Відділ освіти Дрогобицької міської ради П.Сушко Відділ культури та мистецтв виконавчого органу ДМР О.Яводчак |  |
| 35 | Перевірити і при необхідності провести ремонт систем гарячого і холодного водопостачання | до 15.09.17р. | Головні лікарі ЛПЗ Відділ освіти Дрогобицької міської ради П.Сушко Відділ культури та мистецтв виконавчого органу ДМР О.Яводчак |  |
| 36 | Провести ремонт, ущільнення та утеплення віконних да дверних отворів | до 01.10.17р. | Головні лікарі ЛПЗ Відділ освіти Дрогобицької міської ради П.Сушко Відділ культури та мистецтв виконавчого органу ДМР О.Яводчак |  |
| 37 | Провести перезарядку вогнегасників у яких вийшов термін придатності | до 30.08.17р. | Головні лікарі ЛПЗ Відділ освіти Дрогобицької міської ради П.Сушко Відділ культури та мистецтв виконавчого органу ДМР О.Яводчак |  |
| 38 | Провести перевірки роботи систем охоронно-пожежної сигналізації | до 01.10.17р. | Головні лікарі ЛПЗ Відділ освіти Дрогобицької міської ради П.Сушко Відділ культури та мистецтв виконавчого органу ДМР О.Яводчак |  |
| 39 | Провести позачергові інструктажі з працівниками по ТБ та охороні праці | до 01.10.17р. | Головні лікарі ЛПЗ Відділ освіти Дрогобицької міської ради П.Сушко Відділ культури та мистецтв виконавчого органу ДМР О.Яводчак |  |
| 40 | Провести перевірку роботи автономних джерел електроживлення та аварійного освітлення | до 15.09.17р. | Головні лікарі ЛПЗ Відділ освіти Дрогобицької міської ради П.Сушко Відділ культури та мистецтв виконавчого органу ДМР О.Яводчак |  |

Заступник директора департаменту

міського господарства	І.Лепкий