Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Дрогобицької міської ради

від 20.07.2017 №144_

ІНФОРМАЦІЯ

по ремонту доріг за І півріччя 2017 р.

| № п/п |  | План, тис. грн. | Виконання, тис. грн. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт доріг: | 13074,5 | 7989,1 |  |
|  | в т.ч. : |  |  |  |
|  | міський бюджет | 10327,5 | 7419,1 |  |
|  | обласний бюджет | 2720,0 | 570,0 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |
|  | вул. Самбірська |  | 4668,4 | Влаштування покриття товщиною 5 см |
|  | вул. П. Орлика |  | 3320,7 | Влаштування підстилаючого та вирівнювальних шарів. Влаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальто-бетонних сумішей |
| 2. | Поточний ремонт доріг : | 3000,0 | 2883,9 |  |
|  | в т.ч.: |  |  |  |
|  | КП «КМГ» | 1000,0 | 909,6 |  |
|  | інші організації | 2000,0 | 1974,3 |  |

Виконання робіт по поточному ремонту  доріг

КП «Комбінат міського господарства»

| № з/п | Назва вулиці | Сума грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Холмська | 60361,15 |  |
| 2 | вул. П. Орлика | 55614,88 |  |
| 3 | вул. В. Гора | 83982,80 |  |
| 4 | вул. Мазепи, Левицького, Театральна, Музична, Завалля | 166799,0 |  |
| 5 | вул. Самбірська | 68209,0 |  |
| 6 | вул. П. Орлика (гирівка) | 219841,03 |  |
| 7 | вул. Грушевського | 254778,19 |  |
|  | ВСЬОГО | 909586,05 |  |

Виконання робіт по поточному ремонту доріг іншими підприємствами

| № з/п | Назва організації | Назва вулиці | Сума грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП«Дрогобич-Шляхрембуд» | вул. 22Січня-В. Великого | 199806,29 |
| 2 | ТзОВ «Дорсервіс» | вул. 22 Січня (від будинку № 97 до перехрестя вул. Наливайка) | 196228,46 |
| 3 | ПП «Дрогобич-Шляхрембуд» | вул. Самбірська | 199910,01 |
| 4 | ПП «Дрогобич-Шляхрембуд» | вул. Чорновола | 199931,85 |
| 5 | ТзОВ «Дорсервіс» | вул. О. Вишні | 178061,05 |
| 6 | ПП «Дрогобич-Шляхрембуд» | вул. Курбаса | 173004,45 |
| 7 | ПП «Геогалбуд» | вул. Горішня Брама | 196145,00 |
| 8 | ПП «Дрогобич-Шляхрембуд» | вул. Війтівська Гора | 199823,43 |
| 9 | ПП «Карпати-Будінвестсервіс» | вул. Грушевського, 103-101 (внутріквартальна) | 119772,84 |
| 10 | ФОП Флюнт Н | вул. Копистянського | 57387,62 |
| 11 | ПП «Дрогобич-Шляхрембуд» | вул. Є. Коновальця | 179944,14 |
| 12 | ПП «БКФ «Осанна» | вул. В. Великого2 | 74268,00 |
|  |  | ВСЬОГО | 1974283,14 |

Заступник міського голови з питань                                                 В.Коцюба

діяльності виконавчих органів,

керуючий справами виконкому