

## ВІДДІЛ ОСВІТИ

# ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Шевченка,21, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100, тел. 2-35-15, факс (03244) 2-35-15

E-mail: drogobych\_vo@ukr.net

|  |  |
| --- | --- |
| 10.08.2017 № 1287  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**ДОВІДКА**

до рішення виконкому «Про готовність навчальних закладів освіти

мм. Дрогобича та Стебника до нового 2017-2018 навчального року»

В 2017 році по КЕКВ 2240 (поточний ремонт, профдератизація, послуги зв’язку, вивезення твердих побутових відходів, послуги банків та послуги з обслуговування котелень) станом на 01.08.2017р. було заплановано 670,5 тис. грн., однак з даної суми було: укладено угоди на профдезінфекцію –54 тис. 189 грн., на вивіз твердих побутових відходів – 173 тис. 515 грн., на обслуговування котельні СШ № 16 – 114,096 тис. грн., послуги банків – 1,2 тис. грн., оплату за виконані роботи поточних ремонтів 39 тис. 890 грн., ремонт автомобіля 2,3 тис. грн., оплату за технічне обслуговування паропроводів ЗОШ № 9 – 2,260 тис. грн., поточний ремонт теплових лічильників – 89,91 тис. грн., оплата за документи про освіту – 9,053 тис. грн., телекомунікаційні послуги – 82,458 тис. грн. Крім цього для підготовки до нового навчального року депутатами Дрогобицької міської ради виділено кошти в сумі 179,1 тис. грн.

Згідно дефектних актів складених при перевірці будівель навчальних закладів в присутності інженера та спеціалістів відділу освіти, необхідно виконати наступні ремонтні роботи: капітальний ремонт вбиралень СШ №2; капітальні ремонти м’якої покрівлі даху ЗОШ №3, ЗОШ №10, ЗОШ №14, СШ №16, ЗОШ №18, Гімназія, ДНЗ №2, ДНЗ №11, ДНЗ №13; капітальні ремонти систем опалення ДНЗ №6 та ДНЗ №24; капітальні ремонти шатрових дахів ЗОШ №15 та ДНЗ №30; капітальний ремонт фасадів ЗОШ №9 та ДНЗ №21; капітальний ремонт зовнішніх стін та перекриття вбиралень ЗОШ №3; капітальний ремонт зовнішнього водопроводу ЗОШ №9; капітальний ремонт спортивного залу та зовнішньої дренажної системи ЗОШ №11; капітальний ремонт вбиралень ІІ-го поверху ЗОШ №17; капітальний ремонт внутрішнього водопроводу Дрогобицької гімназії; ремонт резервного електропостачання ДНЗ №15; ремонт зовнішніх бетонних сходів ДНЗ №27. Також згідно припису Дрогобицького РВ ГУ МНС необхідно: виконати роботи по вимірюванню опору заземлення; виконати роботи з встановлення блискавковідводів; виконати роботи з перезарядки вогнегасників; виконати роботи з обробки горищ будівель; придбати вогнегасники в кількості 80 шт.

Для виконання даних робіт з бюджету розвитку міста виділено 1452,215 тис. грн. для:

1. ЗОШ №3 капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 140,0 тис. грн.
2. ЗОШ №3 капітальний ремонт зовнішніх стін та перекриття вбиралень на суму 160,0 тис. грн.
3. ЗОШ №8 капітальний ремонт по заміні вікон на суму 106,0 тис. грн.
4. ЗОШ №9 капітальний ремонт зовнішнього водопроводу на суму 30,0 тис. грн.
5. ЗОШ №9 капітальний ремонт фасаду будівлі на суму 413,0 тис. грн.
6. СШ №16 капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 99,0 тис. грн.
7. ЗОШ №18 капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 99,0 тис. грн.
8. ДНЗ №2 капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 88,0 тис. грн.
9. ДНЗ №6 капітальний ремонт системи опалення на суму 25,0 тис. грн.
10. ДНЗ №13 капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 99,0 тис. грн.
11. ДНЗ №24 капітальний ремонт системи опалення на суму 24,6 тис. грн.
12. ДНЗ №26 капітальний ремонт м’якої покрівлі даху на суму 90,0 тис. грн.
13. ЗНЗ повірка лічильників обліку тепла – 29 шт. на суму 78,615 тис. грн., в тому числі заміна 2 зношених лічильників обліку тепла.

Станом на 15.08. 2016р. виконано будівельно-ремонтних робіт на суму 852,215 тис. грн.

Разом з тим навчальні заклади взяли активну участь у обласному конкурсі мікропроектів, з яких переможцями стали 18 установ. Відповідно до результатів конкурсу їх загальна вартість складає 4498,014 тис. грн.: з них кошти обласного бюджету – 2343,442 тис. грн., місцевого бюджету – 1623,477 тис. грн. та кошти громади – 666,095 тис. грн.

Станом на 15.08.2016р. виконано та профінансовано будівельно-ремонтні роботи по даних мікропоектах:

* ЗОШ №1 реконструкція даху (влаштування шатрового даху) корпусу №2 на суму 138,66 тис. грн.;
* ЗОШ №1 придбання обладнання для навчальних кабінетів на суму 166,416 тис. грн.;
* СШ №2 будівництво дитячого майданчика на території на суму 0 тис. грн. у зв’язку з відсутністю обласних коштів;
* ЗОШ №6 впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту на суму 84,802 тис. грн.;
* ЗОШ №7 впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту на суму 87,514 тис. грн.;
* ЗОШ №11 впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту на суму 44,313 тис. грн.;
* ЗОШ №14 капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон та дверей) на суму 279,370 тис. грн.;
* СШ №16 капітальний ремонт по заміні вікон на суму 192,000 тис. грн.;
* ЗОШ №17 капітальний ремонт приміщень з впровадження енергозберігаючих заходів (заміна вікон і дверей) на суму 285,554 тис. грн.;
* ДНЗ №11 впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції на суму 188,7 тис. грн.;
* ДНЗ №12 капітальний ремонт дошкільного навчального закладу (утеплення фасаду) на суму 283,247 тис. грн.;
* ДНЗ №13 придбання та встановлення дитячого майданчика на суму 42,7 тис. грн.;
* ДНЗ №15 впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції на суму 176,584 тис. грн.;
* ДНЗ №20 капітальний ремонт дитячих павільйонів на суму 150,731 тис. грн.;
* ДНЗ №26 впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту на суму 190,057 тис. грн.;
* ДНЗ №30 впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції (утеплення фасаду) на суму 194609 грн.;
* ДНЗ №35 впровадження енергозберігаючих заходів шляхом капітального ремонту на суму 54,642 тис. грн.;
* ДЮСШ капітальний ремонт легкоатлетичного залу з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон, встановлення дверей) на суму 111,538 тис. грн.

Також 3 установи відділу освіти стали учасниками програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2017 рік:

* ЗОШ №7 реконструкція даху вартість проекту 2815,45 тис. грн.
* ЗОШ №8 впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції вартість проекту 298,0 тис. грн.
* ЗОШ №14 впровадження енергозберігаючих заходів шляхом реконструкції вартість проекту 210,0 тис. грн.

Разом з тим слід зазначити, що керівниками ЗНЗ за рахунок батьків та спонсорських коштів було:

* проведено ремонт системи опалення та водопостачання в ЗНЗ;
* відремонтовано класні приміщення – 253 каб.;
* проведено поточний ремонт санвузлів – 64 прим.;
* проведено ремонт спортзалів – 12 прим.;
* проведено ремонт їдалень – 10 прим.;
* відремонтовано – 800 шт. парт та 1 600 стільців.

Орієнтовна вартість вказаних робіт становить 610 тис. грн.

При виконанні запланованих та профінансованих робіт загальноосвітні навчальні заклади будуть готові до нового навчального 2017/2018 року та опалюваного сезону 2017/2018 років.

**Начальник відділу освіти П. Сушко**

Вик. В. Хомин, 23164