«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням сесії

Дрогобицької міської ради

26.02.2021  № 163

ПРОГРАМА

поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки

м. Дрогобич 2021

ЗМІСТ

| Назва розділу |  |
| --- | --- |
| 1. | Паспорт Програми поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки |
| 2. | Визначення кола проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма |
| 3. | Мета і завдання Програми |
| 4. | Напрямки виконання Програми |
| 5. | Фінансове та ресурсне забезпечення Програми |
| 6. | Перелік нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки |
| 7. | Очікувані результати виконання Програми |
| 8. | Координація та контроль за ходом виконання Програми |
| 9. | Додатки |
|  | Заходи Програми поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки |
|  | Ресурсне забезпечення Програми поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки |

- Паспорт

Програми з поетапного проведення робіт відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки

1. Назва: Програма поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки.

2. Нормативні документи про необхідність розроблення Програми: Кодекс цивільного захисту України, Правила пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 05.03.2015 року № 252/26697.

3. Замовник Програми: Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради.

4. Розробник Програми: Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

5. Відповідальні за виконання Програми: Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради (Р. Пошивак).

6. Уповноважений підрозділ щодо використання коштів: Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради.

7. Мета: Реалізація комплексу заходів щодо створення належних і безпечних умов праці, перебування, працівників та відвідувачів, збереження життя і здоров'я людей, захисту майна, оперативного реагування на будь-які випадки надзвичайних ситуацій, захисту об'єкту з масовим перебуванням людей від пожеж та техногенних факторів.

8. Термін реалізації: 2021 – 2024 роки.

9. Основні джерела фінансування заходів: Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади.

10. Загальні обсяги фінансування: - 2000,0 тис. грн.

Начальник відділу з питань надзвичайних

ситуацій і цивільного захисту населення				І. Юзьв’як

2. ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Стан забезпечення пожежної безпеки в Дрогобицькій міській територіальній громаді та об’єктів різних форм власності знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю і здоров’ю людей.

Гострота проблеми забезпечення пожежної безпеки міста характеризується наступними аналітичними висновками. За останні десять років в місті Дрогобичі виникло 2248 пожеж, на яких загинуло 73 людини, та 96 громадян отримали травми.

Основними причинами пожеж під час яких гинуть люди, є необережне поводження з вогнем – 45 випадків (61,6 %), порушення правил монтажу та експлуатації електрообладнання – 15 випадків (20,5%), порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення – 13 випадків (17,9%).

В минулому 2020 році в місті Дрогобичі виникло 277 пожеж, внаслідок яких загинуло пять громадян. Економічні втрати від пожеж склали більше 30 мільйонів гривень.

Змінити ситуацію, яка сталася, можливо лише шляхом підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення належного фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення і розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки.

В місті Дрогобичі викликає занепокоєння стан пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості, а саме – це відсутністю в пожежно-рятувальних підрозділах пожежних автодрабин або колінчастих підйомників з висотою підйому 30 метрів і вище для гасіння пожеж та забезпечення евакуації людей з верхніх поверхів таких будинків.

Також, потребує покращення стан забезпечення пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Безпека є найважливішою потребою будь-якої соціально-економічної системи, характеристикою і необхідною передумовою життєдіяльності, розвитку й нормального функціонування об'єктів реального світу. Будь-які неконтрольовані внутрішні або зовнішні процеси можуть зумовити виникнення реальних загроз безпеці людей. Такими реальними загрозами є пожежі, кількість яких і збитки від них зростають. Пожежі є одним із найбільших суспільно небезпечних факторів, які приводять до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського потенціалу. Забезпечення пожежної безпеки є важливою потребою будь-якої економічної системи. Принципами забезпечення пожежної безпеки є розроблення відповідних комплексних програм, проведення ефективної інвестиційної політики для створення безпечних умов для суспільства, моніторингу та аналізу регіональної пожежної небезпеки.

Стан протипожежного захисту в установах комунальної власності знаходиться у прямому зв'язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються у суспільстві. Впродовж останніх років на оновлення та модернізацію пожежних засобів безпеки виділялось недостатньо коштів, що в подальшому створюватиме реальні загрози життю і здоров'ю людей.

Слід зазначити, що категорія об’єкту відноситься до найбільш складних у напрямку забезпечення безпеки. Вчасно сповістити людей про пожежу та збільшити час для проведення евакуації людей з будівлі можуть системи пожежної автоматики виявлення пожежі та оповіщення людей.

Значно зменшує час на проведення евакуації з будівлі наявність шляхів евакуації та відповідність їх вимогам пожежної безпеки.

Змінити ситуацію, яка склалась, можливо лише через забезпечення належного фінансування заходів у сфері пожежної та техногенної безпеки, проведення на об’єкті роботи щодо попередження, своєчасного виявлення та реагування на пожежу та інші заходи.

Проведений аналіз стану пожежної та техногенної безпеки свідчить про наявність проблеми, яка потребує негайного вирішення.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Програма поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки (надалі – Програма) розроблена з метою запобігання можливих пожеж в таких будинках, зниження майнових втрат та зменшення негативних екологічних наслідків.

2.2. Мета Програми може бути досягнута способом вирішення таких завдань:

2.2.1. Комплексного поетапного виконання робіт з капітального ремонту систем пожежної сигналізації, автоматизованої системи димовидалення, влаштування насосів підвищувачів тиску в системі внутрішнього протипожежного водопроводу, технічне обслуговування цих ситем.

2.2.2. Залучення до розв'язання проблеми пожежної та техногенної безпеки додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

3. НАПРЯМКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

3.1. Організація та контроль за якісним функціонуванням встановленого протипожежного обладнання.

3.2. Виготовлення проекту та кошторису на капітальний ремонт та приведення протипожежної системи 12ти поверхового будинку на вул. М. Грушевського, 170.

3.3. Доукомплектування первинними засобами пожежогасіння житлового будинку підвищеної поверховості.

3.4. Встановлення насосів підвищувачів тиску води у системі внутрішнього протипожежного водопроводу.

3.5. Експлуатація обладнання відповідно до протипожежних вимог.

3.6. Забезпечення приміщень відповідними знаками пожежної безпеки, табличками із зазначенням номера телефону та порядку виклику пожежної охорони.

3.7. Організація та проведення спільно із пожежно-рятувальними підрозділами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області оперативно-тактичного вивчення та пожежно-тактичних занять.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Реалізація Програми повинна забезпечити:

4.1.1. Підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки.

4.1.2. Зменшення часу на проведення евакуації людей з будівлі.

4.1.3. Відновлення працездатності та підтримання у робочому стані існуючих джерел протипожежного водопостачання.

4.1.4. Виведення сигналів від систем пожежної автоматики об’єктів на пульти пожежного та техногенного спостереження для швидкого реагування пожежних служб на випадки загорання.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків міського бюджету м. Дрогобича, передбачених на 2021-2024 роки.

5.1.1. У будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки (додаток до Програми).

Паспорт

Програми поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки.

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

2. Розробник Програми: відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

3. Термін реалізації Програми: 4 роки.

4. Етапи реалізації Програми: 2021-2024 роки.

5. Очікувані обсяги фінансування Програми: 2000,0 (тис. грн.)

| Роки | Обсяги фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | в т.ч. за джерелами фінансування |  |
|  |  | міський бюджет | інші джерела |
| 2021-2024 | 2000,0 | 2000,0 | - |
| 2021 | 550,0 | 550,0 | - |
| 2022 | 550,0 | 550,0 | - |
| 2023 | 700,0 | 700,0 | - |
| 2024 | 200,0 | 200,0 | - |

1. Очікувані результати виконання Програми: здійснення заходів Програми дасть змогу забезпечити належний рівень пожежної безпеки об’єкту з масовим перебуванням людей, забезпечить своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, а також зменшить економічні та матеріальні втрати від можливих пожеж.

Розробник Програми:

відділ з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення

виконавчого комітету

Дрогобицької міської ради							Ігор Юзьв’як

Обґрунтування доцільності розроблення програми поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки.

1. Зміст проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Програма поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу цивільного захисту України та пункту 2.5 розділу III і пункту 1.1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 05.03.2015 року № 252/26697.

Правовою підставою розроблення Програми є Кодекс цивільного захисту України, пункт 2.5 розділу III і пункт 1.1 розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року № 1417 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 05.03.2015 року № 252/26697.

Проблемним залишається питання забезпечення протипожежного захисту об’єкту з масовим перебуванням людей, що, у першу чергу, зумовлено відсутністю належного фінансування. У сфері забезпечення стану пожежної безпеки виділяються кошти лише на придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) та їх технічне обслуговування.

Значна кількість пожеж та їх наслідки свідчать про гостру необхідність підвищення ефективності охорони життя людей, що потребує посилення протипожежного захисту об’єкту.

2. Мета Програми

Метою Програми є обладнання приміщень системою пожежної сигналізації, автоматизованої системи димовидалення, влаштування насосів підвищувачів тиску в системі внутрішнього протипожежного водопроводу, технічне обслуговування цих систем, для забезпечення швидкого виявлення пожежі, повідомлення (оповіщення) про неї та оперативної евакуації людей на ранній стадії виникнення пожежі.

3. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- встановлення або ремонт систем протипожежного захисту;

4. Обсяги і джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Обсяги фінансування Програми складають 2000,0 тис. грн. та передбачаються щорічно за рахунок коштів міського бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Виконання Програми передбачається здійснити у 5 етапів:

  - рік, II - 2022 рік, III - 2023 рік, IV - 2024 рік.

5. Результати, очікувані від виконання Програми

Реалізація заходів програми протипожежного захисту будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки дозволить:

підвищити рівень пожежної безпеки об’єкту з масовим перебуванням людей;

забезпечити своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей з метою їх евакуації та підрозділів пожежної охорони;

зменшити економічні та матеріальні втрати від можливих пожеж.

6. Координація діяльності та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, покладається на департамент міського господарства Дрогобицької міської ради.

Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради виступає головним відповідальним виконавцем і несе відповідальність за виконання Програми

Виконавець подає у відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради інформацію про стан виконання Програми щоквартально до 05 числа наступного місяця за звітним, для узагальнення та інформування керівництва міста до 15 числа наступного місяця за звітним періодом.

Контроль за виконанням Програми здійснює міська рада.

Розробник Програми:

відділ з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення

виконавчого комітету

Дрогобицької міської ради						Ігор Юзьвяк

Додаток до програми поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування програми поетапного проведення робіт з відновлення і капітального ремонту та технічного обслуговування протипожежної автоматики, автоматизованої системи димовидалення житлового будинку підвищеної поверховості на вул. М. Грушевського, 170 у м. Дрогобичі на період 2021 -2024 роки

| №з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведення очищення підвальних та горищних приміщень машинного відділення ліфта від легкозаймистих та сторонніх предметів | квітень-грудень 2021 р. | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради. КП Управитель «ЖЕО» | власні кошти |  |
| 2. | Виготовлення проекту та кошторису на капітальний ремонт та приведення протипожежної системи 12ти поверхового будинку на вул. М. Грушевського, 170, до робочого стану. | 2021 р. | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради. | Міський бюджет 500,0 тис. грн |  |
| 3. | Доукомплектування первинними засобами пожежогасіння житлового будинку підвищеної поверховості згідно з нормами належності | ІІІ квартал 2021 р | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради. | Міський бюджет 50,0 тис. грн |  |
|  |  | ІІ квартал 2022 р. |  | Міський бюджет 50,0 тис. грн |  |
| 4. | Встановлення в підвальному приміщенні насосів підвищувачів тиску води системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 2022 р. | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради., спільно з підрядною організацією | Міський бюджет 500,0 тис. грн |  |
| 5. | Відновлення автоматизованої системи димовидалення та пожежогасіння | 2023 р. | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради., спільно з підрядною організацією | Міський бюджет 700,0 тис. грн |  |
| 6. | Обладнання пульта управління пожежною автоматикою відповідно до нормативних вимог | 2024 р. | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради., спільно з підрядною організацією | Міський бюджет 200,0 тис. грн |  |
| 7. | Оформлення матеріалів на адмінкомісію на осіб, які самовільно встановили перегородки в коридорах загального користування | 2021-2022 р. | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради. |  |  |
| 7. | Завершення робіт з облаштування автоматизованої системи пожежогасіння, системи оповіщення людей у разі пожежі і т.п. | ІІІ квартал 2024 р. |  |  |  |

Розробник Програми:

відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

виконавчого комітету Дрогобицької міської ради										Ігор Юзьвяк