Додаток

до  рішення 16 сесії

Дрогобицької міської ради

від 22.12.2021 р. № 915

Програма утримання та розвиток автомобільних

доріг та дорожньої інфраструктури

на  2022  рік

Мета програми

Утримання доріг та  дорожньої інфраструктури місцевого та державного значення у належному стані, підвищення безпеки учасників дорожнього руху за рахунок утримання та ремонту доріг.

Завдання, спрямовані на досягнення мети

Через багаторічне недостатнє фінансування на утримання та ремонт доріг виконання робіт  проводились в мінімальних обсягах, що не могло забезпечити утримання доріг  у належному стані шляхом виконання всього переліку необхідних робіт.

Основними напрямками Програми є покращення стану дорожнього покриття вулиць та автомобільних доріг комунальної та державної власності за рахунок коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток території Дрогобицької територіальної громади;

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху,  поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг на території Дрогобицької  територіальної громади;

- покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів Дрогобицької територіальної громади та прилеглих до них територій, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку дорожнього господарства за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної  та державної власності.

У 2022 р. головним завданням є виконання робіт по утриманню та ремонту доріг першочергового характеру в межах виділених коштів, а саме:

1. відшкодування витрат КП "Служба муніципального управління" на :

-  поточний ремонт асфальтного покриття доріг, тротуарів та дорожньо-вуличної мережі ;

- утримання доріг механізмами в зимовий період;

- встановлення та ремонт дорожніх знаків, розмітка вулиць ;

- придбання посипкового матеріалу;

2. поточний та капітальний ремонт асфальтного покриття доріг, тротуарів та дорожньо-вуличної мережі;

3. виготовлення паспортів автодорожніх та пішохідних мостів, доріг, інші послуги сторонніх організацій;

4. розмітка вулиць;

5. співфінансування ремонту доріг державного значення;

6. виконання депутатських запитів по утриманню та ремонту доріг;

На протязі року, на підставі рішення виконавчого комітету та рішень міської ради про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2022р., можуть вноситись зміни щодо характеру, складу та виду робіт, які безпосередньо стосуються  утримання та ремонту доріг.

Обсяги та джерела фінансування програми

Джерелом фінансування програми є кошти бюджету Дрогобицької міської територіальної громади  на 2022 р. по

по КПКВК 1217461 із загального фонду - в сумі 16 269,600 тис. грн., та спеціального фонду – в сумі 6 150,0 тис. грн.

Коди економічної класифікації видатків :

2210 « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних ( регіональних) програм»

2610	«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

3132 « Капітальний ремонт інших об’єктів»

Коди програмної класифікації видатків та кредитування та коди економічної класифікації видатків, по яких проводиться виділення бюджетних асигнувань та обсяги фінансування визначені в бюджеті, можуть змінюватись під час бюджетного року на підставі рішень виконавчого комітету та рішень міської ради про внесення змін до  бюджету Дрогобицької міської територіальної громади.

ПАСПОРТ 
Програми утримання та розвиток автомобільних

доріг та дорожньої інфраструктури

на  2022  рік

1. Ініціатор розроблення програми  Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради

2. Дата, номер і назва розпорядчого документу Рішення сесії Дрогобицької міської ради  від                             р. №           «Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2022 рік».

3. Розробник програми  Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради

4. Відповідальний виконавець програми  Директора департаменту міського господарства.

5. Учасники програми  Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради, Комунальне підприємство  «Служба муніципального управління», Служба автомобільних доріг у Львівській області.

6. Термін реалізації програми  січень-грудень 2022 року.

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми загальний та спеціальний  фонди   бюджету Дрогобицької міської територіальної громади

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації програми  22 419,6 тис. грн., в т. ч.: загальний фонд – 16269,6 тис. грн., спеціальний фонд - 6150,0 тис. грн.

Директор департаменту

міського господарства                                            Ростислав ПОШИВАК