**МІСЬКА ПРОГРАМА**

**«Фінансове забезпечення охорони та спожитої електричної енергії незавершеного будівництва об’єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс»**

**ПАСПОРТ**

**Міської програми «Фінансове забезпечення охорони та спожитої електричної енергії незавершеного будівництва по об’єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич, Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс»**

1. ***Назва програми***. Фінансове забезпечення охорони та спожитої електричної енергії незавершеного будівництва об’єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній,2 у м. Дрогобич, Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс».
2. ***Нормативні документи про необхідність розроблення програми.*** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про державні цільові програми».
3. ***Замовник програми .*** КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.
4. ***Розробник програми.***  КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.
5. ***Відповідальні за виконання програми.*** КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.
6. ***Уповноважений підрозділ щодо використання коштів місцевого бюджету.*** КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.
7. ***Термін реалізації програми.*** 2025 рік.
8. ***Основні джерела фінансування заходів Програми .*** Міський бюджет.
9. ***Обсяг коштів міського бюджету.***  **530 000,00** **грн.**

**Загальна частина**

Стадіон Галичина знаходиться на балансі комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради (згідно з рішенням сесії Дрогобицької міської ради від 28.11.2013 року № 1169).

З початку реконструкції стадіону на об’єкті виконані наступні роботи:

* частково загальнобудівельні та спеціальні роботи по західній трибуні на 1000 місць з підтрибунними приміщеннями;
* збудовано VIP трибуну з навісом;
* частково виконано утеплення та фарбування фасаду західної трибуни з підтрибунними приміщеннями;
* виконані роботи по облаштуванні футбольного поля, дренаж та частково система автополиву;
* проведено реконструкцію освітлювальних веж футбольного поля.

Вартість виконаних робіт на вищезазначеному об’єкті станом на 01.12.2024 року складає 13935897,66 грн.

Впровадження програми вбачає забезпечення фінансування для реалізації її цілей та завдань по охороні та збереженню майна об’єкту незавершеного будівництва: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній,2 у м. Дрогобич, Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс».

**Мета та завдання програми**

Метою Програми є спрямування коштів міського бюджету на заходи для забезпечення захисту незавершеного будівництва стадіону «Галичина» від несанкціонованого впливу на об’єкт сторонніми особами чи організаціями.

**Завдання програми**

1. Забезпечення належної охорони для повного збереження цілісності об’єкта, наявності матеріальних цінностей (будівельних матеріалів і конструкцій, механізмів, кабелів тощо);
2. Недопущення крадіжок та пошкоджень майна на стадіоні «Галичина»;
3. Здійснення внутрішньооб’єктного контролю входу – виходу та в’їзду – виїзду з метою виключення несанкціонованого ввезення (вивезення) та внесення (винесення) матеріальних цінностей з території та на територію об’єкта;
4. Недопускання проникнення на об’єкт, що охороняється, сторонніх осіб з метою крадіжок, підпалу чи пошкодження майна тощо.

**Очікувані результати Програми**

Здійснення фінансування заходів, спрямованих на захист незавершеного будівництва об’єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній,2 у м. Дрогобичі, Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс».

**Фінансування та контроль за виконанням Програми**

Фінансування заходів Програми передбачається за рахунок залучення фінансових ресурсів місцевого бюджету. Координатором роботи щодо виконання заходів Програми є КП «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради. Контроль за виконанням Програми здійснює виконком Дрогобицької міської ради.

**Кошторис витрат**

на виконання програми

«Фінансове забезпечення охорони та спожитої електричної енергії незавершеного будівництва по об’єкту: «Реконструкція стадіону «Галичина» на вул. Спортивній, 2 у м. Дрогобич, Львівської області під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс»

на 2025 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва витрат** | **Сума** |
| 1 | Заробітна плата:  - Витрати на місяць по окладу: 4 шт.од. х 8000,00 = 32000,00 грн;  - Доплата за роботу у нічний час:  182,00х4 шт.одх12 міс=8736,00 грн;   * Оплата відпускних:   8000/30,4х24х4 шт.од = 25264,00 грн;  Витрати на рік: 32000,00х12 міс. + 25264,00(відпускні)+ 8736,00(нічні) =418000,00 грн. | 418 000,00 |
| 2 | Нарахування на заробітну плату ЄСВ ( 418 000 грн х 0,22) | 91 960,00 |
|  | ***Усього заробітна плата з нарахуванням*** | ***509 960,00*** |
| 3 | ***Оплата електроенергії*** | ***20 040,00*** |
|  | Витрати на місяць 163,53 кВт/г х 10,212= 1670,00 грн.  Витрати на рік 1670,00 х 12=20040,00 грн. |  |
| **ВИТРАТИ УСЬОГО** | | **530 000,00** |

У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати впродовж 2025 року кошторис витрат може бути переглянутий відповідно до чинного законодавства.

**Начальник КП «Управління капітального**

**будівництва» Дрогобицької міської ради Василь БОХОНОК**