Додаток

до рішенням сесії

Дрогобицької міської ради

від  ________  року  № ___

Цільова Програма «Тепла оселя»

співфінансування з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади реалізованих заходів енергозбереження будинків розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади учасниками Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд Енергоефективності»

на  2025 - 2027 роки

2025

- ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Назва програми | Цільова Програма «Тепла оселя» співфінансування з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади реалізованих заходів енергозбереження будинків розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади учасниками Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд Енергоефективності» на 2025 - 2027 роки (далі – Програма «Тепла оселя») |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради |  |
| 3. | Головний розробник Програми | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради |  |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління інвестицій та економічного розвитку виконавчого комітету Дрогобицької міської ради |  |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради |  |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |  |
| 7. | Мета Програми | Скорочення споживання енергетичних ресурсів у секторі житлових будинків, розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади та скорочення викидів CO2 |  |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів бюджету дрогобицької міської територіальної громади, необхідних для реалізації Програми: |  |  |
|  |  | Кошти бюджету Дрогобицької міської територіальної громади |  |
|  |  | 2025 рік | Капітальний ремонт з використанням заходів із термомодернізації огороджувальних конструкцій, перекриття горища та даху багатоквартирного будинку ОСББ «Енергетик 2016», що розташований за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Сірка,2 – обсяг видатків бюджету розвитку не більше 1450,00 тис. грн.; |
|  |  | 2025 рік | Капітальний ремонт з теплоізоляції огороджувальних конструкцій, горища та заміна покрівлі багатоквартирного будинку ОСББ "ВІЙТ", що розташований за адресою: Львівська обл. м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 179А– обсяг видатків бюджету розвитку не більше 470,00 тис. грн.; |
|  |  | 2026 рік | Згідно поданих заявок |
|  |  | 2027рік | Згідно поданих заявок |
| 9. | Очікувані результати виконання | - Стійка політика енергоефективності у секторі житлових будинків, розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади; - Проведення енергомодернізації житлових будинків, розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади; - Скорочення споживання енергетичних ресурсів у енергомодернізованих житлових будинках, розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади; - Зменшення викидів СО2 у секторі житлового фонду на території Дрогобицької міської територіальної громади. |  |

Цільова Програма «Тепла оселя»

співфінансування з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади реалізованих заходів енергозбереження будинків розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади учасниками Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд Енергоефективності»

на  2025 - 2027 роки

- Загальні положення

Цільова Програма «Тепла оселя» співфінансування з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади реалізованих заходів енергозбереження будинків розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади учасниками Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд Енергоефективності» на  2025 - 2027 роки (нова редакція) (надалі по тексту - Програма) є програмою, орієнтованою на підвищення ефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів мешканцями житлових будинків.

Програма враховує відповідні положення Бюджетного кодексу України, Закону України «Про енергетичну ефективність», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590, «Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 23.08.2012  № 938 та не суперечить положенням Закону України «Про Фонд енергоефективності».

Програма також відповідає стратегії сталого розвитку Дрогобицької міської територіальної громади до 2030 року та плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м.Дрогобича до 2030 року.

Місце реалізації Програми: Дрогобицька міська територіальна громада, Львівської області.

Спрямованість Програми: соціально-економічний розвиток.

Термін реалізації Програми: 2025 - 2027 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів Програми: Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради.

Метою Програми є:

Зменшення споживання енергетичних ресурсів мешканцями житлових будинків Дрогобицької міської територіальної громади, які є учасниками Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів і співфінансування з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади 10% вартості виконаних підрядних робіт на цілі, які забезпечують енергозбереження багатоквартирного будинку.

Пріоритет надавати учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», які застосовують Пакет заходів «Б» (Комплексний) з енергоефективності.

Заходи спрямовані на енергозбереження

Цілями програми є:

1)	Зменшення витрат населення на оплату спожитих енергоресурсів;

2)	Поліпшення умов проживання мешканців багатоквартирних будинків;

3)	Збільшення терміну експлуатації житлового фонду громади;

4)	Зменшення витрат  бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на аварійні та капітальні ремонти багатоквартирних будинків;

5)	Скорочення витрат бюджетів різних рівнів на виплату субсидій та пільг окремим категоріям громадян;

6)	Залучення у громаду додаткових коштів державного бюджету, а також коштів мешканців для термореновації будинків, що дасть розвиток ділового середовища та створення нових робочих місць;

7)	Заохочення мешканців багатоквартирних будинків ставати відповідальними власниками, що є елементом розвитку громадянського суспільства;

8)	Укріплення енергонезалежності держави;

9)	Скорочення викидів СО2.

Досягнення поставлених цілей передбачено шляхом стимулювання енергомодернізації житлових будинків на території Дрогобицької міської територіальної громади, за рахунок фінансової підтримки ініціатив учасників Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

Згідно даної Програми, співфінансування Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» для будинку, розташованого на території Дрогобицької міської територіальної громади (надалі – Учасник) складатиме:

- з 01.08.2024 для всіх будинків - 20 % виконаних підрядних робіт з енергозбереження будинку на підставі акту (-ів) приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в, довідки (-ок) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 в поданих на виконання договору підряду, повідомлення про схвалення заявки Учасника від державної установи «Фонд Енергоефективності»;

- Очікувані результати

Забезпечення ефективної системи управління енергозбереженням в нашому регіоні, втілення комплексу заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності, розвитку відновлюваної енергетики  в житловому фонді при фінансовій підтримці з бюджетів усіх рівнів дозволить досягти:

- формування енергоефективного суспільства;

- продовження терміну експлуатації будівель житлового фонду;

- підвищення рівня кліматичного комфорту в житлових будинках та квартирах;

- зменшення використання традиційних енергетичних ресурсів.

- Джерела фінансування

Джерелом фінансування Програми є кошти бюджету Дрогобицької міської територіальної громади.

ПОРЯДОК

співфінансування з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади реалізованих заходів енергозбереження будинків розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд Енергоефективності»

на виконання  Цільової Програми «Тепла оселя» на  2025 - 2027 роки

- Порядок співфінансування з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади  реалізованих заходів енергоефективності будинків розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади учасникам Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» державної установи «Фонд Енергоефективності» на виконання Цільової Програми «Тепла оселя» на  2025 - 2027 роки (далі - Порядок).

2. Дія даного Порядку поширюється на Учасників, якщо будинки, в яких впроваджують заходи енергоефективності розташовані на території Дрогобицької міської територіальної громади.

3. Співфінансування з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади фактично реалізованих Учасниками  заходів енергоефективності здійснюється у разі підтвердження ними участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» на 2025-2027 роки (далі – Програма «ЕНЕРГОДІМ»). Кількість учасників не є обмеженою, але відшкодування з  бюджету Дрогобицької міської територіальної громади реалізованих заходів  енергоефективності  за кожним з них відбувається за окремими процедурами.

4. Співфінансування з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади  виконаних підрядних робіт з енергозбереження будинкуздійснюється на підставі акту (-ів) приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в, довідки (-ок) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3, поданих на виконання договору підряду, повідомлення про схвалення заявки Учасника державною установою «Фонд Енергоефективності».

5. Співфінансування по Програмі за рахунок бюджетних коштів Дрогобицької міської ради у 2025 році проводити відповідно до передбачених видатків на заходи з енергозбереження головному розпоряднику з дотриманням положень цієї Програми.

Для визначення потреби в  бюджетних коштах Дрогобицької міської ради для співфінансування Учасників по Програмі «Тепла оселя» у 2025-2027 роках, останні до 10 грудня поточного року для планування видатків на наступний бюджетний рік подають заяви Головному розпоряднику до кожної з яких долучають завірені копії:

повідомлення про схвалення заявки Учасника державною установою «Фонд Енергоефективності»;

копія витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про сертифікат з енергоефективності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Учасника;

інших документів, які підтверджують повноваження уповноваженої особи Учасника (за потреби);

паспорта уповноваженої особи Учасника (1, 2 сторінка та сторінка прописки, а також 3-4 або 5-6 сторінок в разі вклейки другої фотографії), завірених ними;

документа, що підтверджує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків голови правління або іншої уповноваженої особи (якщо через свої релігійні переконання вони не відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»);

договору на виконання підрядних  робіт з енергозбереження з підрядною організацією;

графіку виконання робіт по договору підряду;

зведеного кошторисного розрахунку;

експертного звіту щодо розгляду проектної документації;

актів виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3);

6. Представник Головного розпорядника зобов’язаний прийняти та зареєструвати Заяву від Учасника або уповноваженого представника Учасника.

7. З урахуванням прийнятих від Учасників заяв, Головний розпорядник вносить пропозицію про виділення бюджетного фінансування на наступний бюджетний рік.

До мережі головним розпорядником вносяться зміни за КПКВК, за якими вони вперше визначені головними розпорядниками на відповідний бюджетний період, за формою, наведеною у додатку 4 або 5 «Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 23.08.2012  № 938.

Мережа затверджується головним розпорядником за погодженням з місцевим фінансовим органом у трьох примірниках.

Один примірник мережі залишається у головного розпорядника, другий примірник - у місцевому фінансовому органі, третій подається головним розпорядником до органу Казначейства за місцем його обслуговування.

Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням встановлених вимог до складання мережі.

Головний розпорядник при внесенні змін в мережу та проведенні фінансування вчиняє всі необхідні дії передбачені положеннями «Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 23.08.2012  № 938.

8. Після отримання інформації від Головного розпорядника, що Учасника включено в мережу, Учасник після виконання заходів з енергозбереження будинку та оплати цих заходів «Фондом енергоефективності» згідно Програми «ЕНЕРГОДІМ» надає супровідним листом акти виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3) з усіма оригіналами додатків згідно п. 5  цього Порядку Головному розпоряднику та в подальшому органу Державної казначейської служби України для здійснення оплати.

- Головний розпорядник, відповідно до отриманих заяв, супровідних листів з додатками та на виконання рішень Дрогобицької міської ради або виконавчого комітету Дрогобицької міської ради відповідно до цього Порядку вчиняє всі необхідні дії та перераховує кошти на реєстраційний рахунок Учасника, відкритий в мережі органу Державної казначейської служби України.

- Учасники спрямовують кошти, отримані від Головного розпорядника на фінансування Проекту з впровадження енергоефективних заходів Програми.

Начальник управління

інвестицій та економічного розвитку 			Леся ЛАЗУНДА