Довідка про проведену роботу

за  звітний період 2024-2025рр.

У комунальній власності міста на балансі житлово- експлуатаційного об’єднання знаходяться  540 житлових будинки, 282 км. комунальних доріг місцевого значення, 96,4 км.тротуарів, 243 км. мереж зовнішнього освітлення, 20 діючих газових котелень та 3 паливних з теплогенераторними установками в т.ч.               2 котельні на змішаних видах палива (палети, деревна тріска), 26,87 км зовнішніх теплових мереж  у двотрубному вимірі, 330 км водопровідних мереж, Уріжський та Гірнянський водозабори, об’єкти благоустрою, якими є парки, сквери, зелені насадження, мости, шляхопроводи, тощо.

КП «Дрогобичтеплоенерго»

За звітний період комунальне підприємство «Дрогобичтеплоенерго» виробило та протранспортувало теплової енергії, а також надавало послугу з централізованого опалення для 89 житлових будинків, 103 будівель бюджетних установ ( в т.ч. 64 – міського бюджету), а також іншим споживачам.

Загальна опалювальна площа всіх споживачів, станом на 1 січня 2025 року  - 354,78 тис.м2. в т.ч.:

- місцевий бюджет 		-	141,89 тис.м2

- державний бюджет		-	  75,76 тис.м2

- населення 			-	111,31 тис.м2

- інші					-	  25,82 тис.м2

Виробництво теплової енергії забезпечувалось від 20-ти  котелень та трьох паливних з теплогенераторними установками   (тепловими насосами).

Загальна протяжність теплових мереж, що експлуатуються – 26,87 км в двотрубному вимірі.

За звітний період підприємством зреалізовано  споживачам 30,06тис.Гкал теплової енергії на суму 95,88  млн.грн. (без ПДВ), в т.ч.

-населенню	 -13,88 тис.Гкал  -  24,32 тис.грн. (без ПДВ);

-бюджетним установам, іншим  - 16,18 тис.Гкал -  71,56 тис.грн. (без ПДВ)

При цьому використано 4622тис.м3 природного газу на суму                         60850 тис.грн. разом з транспортуванням,  електроенергії -  1390 тис.кВт на суму 15712тис.грн, а також паливної тріски – 1650 тон на суму 3802 тис.грн.

Паливна тріска використана для виробництва теплової енергії в кількості 2800Гкал  котельні вул. Куліша, 8 м. Стебник, яка реалізована бюджетним споживачам за ціною в 10% нижчою від газового тарифу.

Фінансово-економічний стан підприємства:

Кредиторська заборгованість:

-  НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Газопостачальна

компанія «Нафтогаз Трейдинг» (природний газ)   -        105130 тис.грн

- ТОВ «Газорозподільчі мережі України»		-	   1650 тис.грн

- заборгованість до бюджету (ПДВ)                        -	 10660 тис.грн

РАЗОМ:						          -	117440тис.грн.

Дебіторська заборгованість - 32,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2025 підтверджена Територіальною комісією різниця в тарифах складає 68200тис.грн, прогнозована за I-III квартали 2025 – 16000 тис.грн.

РАЗОМ:	-  84200  тис.грн.

КП  «Дрогобичводоканал»

Комунальне підприємство «Дрогобичводоканал» у звітному періоді працювало стабільно, що дало змогу без перебоїв надавати послуги з централізованого водопостачання та водовідведення всім споживачам у містах Дрогобичі,  Стебнику, Трускавці та 13-ти селах Дрогобицького та Стрийського районів. Кількість споживачів: населення – 36852 осіб  та 1936 юридичних абонентів.

Впродовж  2024 року  реалізовано 3,8млн м3 води, з них м. Трускавцю – 1,1млн м3,  населенню Дрогобича, Стебника та сіл – 2,3млн м3. Як бачимо, основним споживачем води, як і в попередньому році, є населення. Надано послуг з пропуску стічних вод (оплачені) в об’ємі 6,1 млн м3/рік., очистка стоків яка включає оплачені та неоплатні стічні води  ( дощові та дренажні стоки), становила 10,7 млн м3/рік.  Отримано доходів  за надані послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення170,9 млн. грн без ПДВ.  За період повномасштабних військових дій кількість абонентів, які припинили споживання послуг, становить 1,5 тис. (це орієнтовно 4 тисячі осіб). Загалом на обліку у підприємстві абоненти, які не споживають послуг, становить 8 тисяч.

Заборгованість за послуги становить 35,14 млн. грн, в т.ч.: населення – 21,6млнгрн, ТзОВ «Трускавецький водоканал» –  7,4млн грн.

У 2024 році було замінено:

– 1,36 км аварійних ділянок водопроводу та ліквідовано 982 аварії;

– 50 м.п. каналізаційних мереж та ліквідовано 1250 затори.

Проведено заміну вуличних водопроводів Ø 90мм:

-  на вул. Індустріальній  в м. Дрогобич загальною довжиною 160м.;

- на вул. Симоненка  в м. Дрогобич загальною довжиною 200м.;

- на вул. Січ. Стрільців в м. Стебник загальною довжиною 150м.

Підприємство разом з департаментом міського господарства проводило роботи із заміни вуличного водопроводу та будинкових водопровідних вводів на вул. Війтівська Гора (від №85 до вул. І. Богуна).

На магістральному водогоні "РЧВ -Доброгостів" встановлено прилад технологічного обліку– 1 од.

Встановлено дві  запірно - регулюючі арматури Ø800мм  та Ø400мм  на магістральному водогоні від  резервуарів чистої води в с. Доброгостів до м. Дрогобича .  Ці роботи дадуть змогу   зменшити об’єм втрат води при проведенні планових ремонтних робіт та час їх виконання.

Підприємство за рахунок власних коштів провело заміну запірної арматури Ø100-300мм на вул. Самбірській, Франка,  Грінченка, Бориславська,  Фабрична, у с. Модричі (санаторій «Вернигора»).

Виконано роботи із заміни запірної арматури (7од.) та насосних  агрегатів на ВНС 3-го підйому : на вул. Вол. Великого 14., Грушевського -13; Гушевського - 42.

Замінено  насосні агрегати на ВНС 1-го підйому – 4 одиниці;

Виконано капітальний ремонт водопровідних насосних станцій:                           М. Грушевського, 42, Вол. Великого 14, М. Грушевського, 89.

Підприємство впроваджує нові засоби обліку води з високими експлуатаційними показниками та системою дистанційного зняття показів. Прийнято на облік 290 такий водомірний вузол.

Прогнозовані показники виробничої діяльності КП «Дрогобичводоканал» на 2025 рік:

- забір води – 6,369 млн. м³/рік;

- реалізація води споживачам – 4,148 млн. м³/рік;

- пропуск стічних вод  - 6,2 млн. м³/рік;

- очистка стічних вод  – 12,652 млн. м³/рік.

КП  «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

Повідомляємо, що силами КП «Управитель «Житлово-експлуатаційне об'єднання» Дрогобицької міської ради проведено такі ремонтні роботи, а саме:

- поточний ремонт рулонних покрівель у 65 житлових будинках, площею 1994 м2;

- поточний ремонт шатрових покрівель у 99 житлових будинках, площею         1183,5 м2.

- паралельно з ремонтом покрівель виконано заміну жолобів та водостічних труб у 85 житловому будинку, протяжністю 714,5 м.п.;

- зусиллями спеціалізованої дільниці з обслуговування і ремонту сантехнічного обладнання підготовлено до роботи всі наявні 46 внутрібудинкових систем централізованого опалення багатоквартирних будинків із частковою заміною трубопроводів інженерних мереж водопостачання, водовідведення, центрального опалення у кількості 1153,5 м.п., а також проведено заміну водозапірної арматури у кількості 179 шт., утеплення труб – 158 м.п.

- проведено ремонт 63 оголовків димових і вентиляційних каналів у 72 житлових будинках, здійснено перевірку та наявність тяги у димових та вентиляційних каналах у 505 житлових будинках;

- виконано ремонт 24 дашків над входом у під’їзди;

- відремонтовано та пофарбовано сходові клітки у 27 житлових будинках;

- ремонт штукатурки цоколів, приямків, сходів у 50 житлових будинках;

- проведено заміну 7 дверей (вхід у під’їзд, підвал);

- проведено ремонт 13 дверей;

- проведено ремонт дерев’яних вікон у 10 житлових будинках;

- проведено скління вікон у 15 житлових будинках 34 м2;

- проведено ремонт 20 дитячих майданчиків;

- проведено фарбування фасадних газових труб – 258 м.п.

- проведено влаштування бетонної  відмостки – 55 м.п.

- проведено герметизацію інженерних вводів у 3 житлових будинках;

- проведено заміну електричних кабелів у кількості 465 м.п;

- реконструкція електрообладнання (заміна світильників, датчиків руху, ламп) у 45 житлових будинках 846 шт.

- проведено заміну електричних лічильників у місцях загального користування – 59 шт., заміну електровимикачів – 33 шт.

КП «Служба муніципального управління»

КП «Служба муніципального управління» комунальне підприємство на балансі якого знаходиться 282 км. комунальних доріг місцевого значення, 96,4 км.тротуарів, 243 км. мереж зовнішнього освітлення.

Проведено робіт з утримання та поточного ремонту електромереж вуличного освітлення світлофорних об'єктів на суму 4505,3 тис. грн.

Утримання та поточний ремонт включають в себе заміну непрацюючих світлоточок, ліквідацію пошкоджень електромереж, освітлювальної арматури та устаткування, пошкоджень опор, підвісок, кронштейнів, заміну дроселів та відбивачів, ремонт і заміну кінцевих та з'єднувальних муфт на кабелях усіх марок, інші роботи згідно Номенклатури робіт Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою.

Проведено 12846 м.кв дрібний поточним ремонтом доріг і тротуарів з твердим покриттям на суму 18930,9 тис.грн, очищення і поточним ремонтом дощових каналізаційних мереж, встановлення дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, поточний ремонт твердого дорожнього покриття із застосуванням струменевої машини.

Проводились роботи по утриманню кладовищ м.Дрогобич, м.Стебник та населених пунктів ДМТГ на суму 1206,3 тис.грн.

Працівниками дільниці зеленого господарства виконувались роботи з очищення парку ім.Б.Хмельницького на вул.Трускавецькій в м.Дрогобич від повалених дерев.

Проводились роботи з механізованого утримання  доріг в зимовий період доріг у населених пунктах ОТГ. Для забезпечення належного утримання доріг в зимовий період працювало 11 одиниць спеціальної комунальної техніки (3 піскороскидувача, 2 екскаватори, 2 автогрейдери, 1 тракторМТЗ-82, 1-міні-навантажувач JCB, 1 поливомийна машина ЗІЛ-130, КАМАЗ з відвалом)

Для посипки доріг у зимовий період придбано 205 т. солі, 864м3 піску використано 103,3 тонн солі та 742,2 м3 піску. Встановлено 296 ящиків з піскосумішшю, для посипки пішохідних доріжок.

Департамент міського господарства

В 2024 році проведено роботи з капітального ремонту доріг та тротуарів  на 5-ти об’єктах. Завершено роботи з відновлення дорожнього покриття вулиці Мекелити в м.Стебник, на ділянках вулиці Грінченка та вул. Нова в м. Дрогобич. Завершено роботи з влаштування металевого огородження, встановлення знаків та встановлення пристрою примусового зниження швидкості руху транспортних засобів на вул. Чмоли в м. Дрогобич. завершено роботи з ремонту дорожнього покриття вул. Академіка Люльки  (від вул. Стрийська до вул. Тураша) та вул. Тураша  (вуд вул.Академіка Люльки до буд. №20 по вул. Тураша) в м. Дрогобич. загальна площа відремонтованого покриття становить 12966,0 м.кв., проведено заміну бортового каменю та поребрика довжиною 385 м.п.. в рамках діючого капітального ремонту дороги по вул. Війтівська Гора на ділянці дороги (від буд. №85 до перехрестя з вул. Івана Богуна) в м. Дрогобич проведено роботи із заміни водопроводу та каналізації, а також роботи з влаштування основи під асфальтування. В 2023 році розпочато проведення робіт з капітального ремонту доріг на вул. Зварицька (від буд. №40 до перехрестя вул. Коцюбинського-Зварицька), вул. Цвинтарна в м. Дрогобич та провулку Трускавецький в селі Раневичі Дрогобицького району. В зв’язку з порушенням термінів виконання робіт по вищезазначених вулицях департаментом міського господарства подано позов до суду з метою стягнення штрафних санкцій. Роботи заплановано продовжити в 2025 році.

У 2024 році департамент міського господарства також реалізував низку проектів, спрямованих на покращення стану дорожньої інфраструктури міста, зокрема це поточні ремонти таких вулиць як: вул. Михаця (с. Дережичі), вул. Прорізна , вул. Рівна, вул. Гончара, вул. Довженка, вул. Шептицького, вул. Княгині Ольги, вул. Київська, вул. Вендзиловича (біля церкви різдва Івана Хрестителя), вул. П. Орлика, вул. Лесі Українки в м.Дрогобич, вул. Забівка (м. Стебник), вул. Грушевського в с. Дережичі, вул.Верховина в с. Болехівці, також прочистка водостічних канав в с. Раневичі, с. Почаєвичі, с.  Лішня, с. Рихтичі та в  м. Дрогобич. Поточний ремонт дитячого майданчика на вул. Мельника в м. Стебник.

Проведення ремонту тротуарів, пішохідних зон та прибудинкових територій

Вже котрий рік величезна увага приділена стосовно проведення ремонтів тротуарів, пішохідних доріжок та прибудинкових територій. Роботи виконувалисься в рамках програми співфінансування ремонту об’єктів благоустрою Дрогобицької міської територіальної громади. Відповідно до умов Програми спів фінансування здійснювалось в пропозиції 60/40, тобто 60% вартості робіт покривались за кошти міського бюджету, решту 40% це внесок громади. Основна ідея Програми полягала в залученні ініціативних груп з представників громадськості, ОСББ, управителів багатоквартирних будинків до процесу відновлення прибудинкових територій, пішохідних доріжок, внутрішньо квартальних доріг, тощо. В рамках Програми проведено ремонтні роботи на 16-ти об’єктах.

Окрім вищеназваних об’єктів на замовленнядепартаменту міського господарства виконувалися роботи на інших обєктах комунальної власності.Зокрема для відновлення експлуатаційних властивостей, збереження та покращення комунального майна, забезпечення доступу людей з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єкту комунальної власності проведено ремонт фасаду нежитлового приміщення та облаштування території на вул.Симоненка,24 вм.Стебник.

Влаштування та відновлення вуличного освітлення

З метою покращення побуту та благоустрою громадян Дрогобицької міської територіальної громади в 2024 році виготовлено та погоджено проектно-кошторисні документації на влаштування вуличного освітлення в с.Раневичі на вул.Володимира Великого, вул.Нова, вул.Спаса, вул.Молодіжна, вул.Зелена, вул.Дрогобицька, в с.Ортиничі на вул.Озерна, вул.Дрогобицька, в с.Биків на вул.Зелена, вул.Залужна, в с.Глинне на вул.Поперечна, вул.Волянська, в м.Дрогобич на вул.Кирило-Мифодіївська, вул.Гребінки, в м.Стебник на вул.Гайдамацька, вул.Чорновола. Виконання робіт заплановано на 2025 рік. Вартість виконання робіт становить 5856,694 тис.грн.

Заходи з безпеки дорожнього руху

В 2024 році виконано роботи з відновлення та нанесення дорожньої розмітки в м.Дрогобич та м.Стебник, загальною протяжністю 89 км та 1133 м2 напрямних острівців. Вартість виконання робіт становить 700,162 тис.грн.

В 2025 році заплановано провести роботи з капітального рем онту світлофорних обєктів на регульованих перехрестях вулиць Пилипа Орлика-Володимира Великого та вулиць Олеся Гончара-Володимира Великого. З цією метою в 2024 році виготовлено та погоджено проектно-кошторисну документацію на проведення зазначених робіт.

Перший заступник директора

департаменту міського господарства                            Тарас БІГУН