ПРОГРАМА

«СТВОРЕННЯ ФОНДУ МУНІЦИПАЛЬНОГО (СОЦІАЛЬНОГО) ОРЕНДНОГО ЖИТЛА ДРОГОБИЦЬКОЇ ГРОМАДИ ШЛЯХОМ БУДІВНИЦТВА БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. Є.КОНОВАЛЬЦЯ У М. ДРОГОБИЧІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Дрогобич  2026

Додаток 1

до рішення сесії

Дрогобицької міської ради від 22.01.2026 р. № 3812

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Створення фонду муніципального (соціального) орендного житла Дрогобицької громади шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Є.Коновальця у м. Дрогобичі Львівської області»

- Ініціатор розроблення Програми: Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.

- Дата, номер і назва розпорядчого документу: Рішення сесії Дрогобицької міської ради від 11.12.2025 №3664 «Про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на 2026 рік».

- Розробник Програми:	 Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.

- Виконавець Програми: Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.

- Одержувач бюджетних коштів: Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради.

- Термін реалізації Програми:  2026-2027  рік.

- Обсяг фінансових ресурсів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, необхідних для реалізації програми, тис. грн: 3 186,00.

Начальник  КП «Управління капітального

будівництва» Дрогобицької  міської ради                                  Василь БОХОНОК

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Згідно з моніторинговими даними Міністерства розвитку громад та територій в Україні відсутні вільні житлові приміщення житлового фонду соціального призначення. Існування чинних редакцій Житлового кодексу України та Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” створюють колізії в правовому полі у підходах в забезпеченні громадян житлом, а військова агресія російської федерації проти України тільки поглибила житлову кризу, у зв’язку з чим відсутній дієвий механізм для розвитку житлових фондів соціального призначення. Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 02.07.2025 р №796 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду» запропонував вирішення зазначеної проблеми шляхом створення фонду соціального орендного житла та надання його в оренду.

В ході реалізації зазначеного вище експериментального проекту в Україні заплановано будівництво 12,5 тис. квартир, що будуть розраховані на 37,5 тис. осіб. В свою чергу, в рамках запропонованої фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку, очікується, що на першому етапі на реалізацію проекту буде спрямовано 100 млн євро, з яких: 50 млн євро – грантові кошти; 50 млн євро - кредитні кошти.

Також, 5 грудня 2025 року Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував до ухвалення  у другому  читанні  законопроект № 12377 «Про основні засади житлової політики», який має на меті замінити застарілий радянський Житловий кодекс і створити сучасну житлову політику, яка передбачає доступність житла, справедливість, прозорість та ефективне планування.

Наявність житла комунальної власності у Дрогобицькій міській територіальній громаді та можливість передати його в оренду особам, які його потребують, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, є необхідним: для забезпечення мешканців громади безпечним житлом за фінансово доступною орендною вартістю; залучення у Дрогобицьку громаду громадян працездатного віку, як потенційних платників податків; мотивації до офіційного працевлаштування; сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб в громаду, а також повернення громадян України із-за кордону.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета програми – створення фонду муніципального (соціального) орендного житла у Дрогобицькій міській територіальній громаді відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 липня 2025 року № 796  «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду» шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Є. Коновальця у м. Дрогобичі Львівської області. Право власності на  новозбудовані 225 квартир належатиме Дрогобицькій громаді.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Затвердження Програми забезпечить ефективне розв’язання проблеми  із створення фонду соціального доступного житла для надання його потребуючим верствам населення Дрогобицької міської територіальної громади та внутрішньо переміщеним особам на умовах орендної плати.

Програма спрямована на реалізацію права мешканців громади на житло, забезпечення їх соціального захисту, інтеграцію у громаду внутрішньо переміщених осіб, які через збройну агресію втратили своє житло, та збільшення житлового фонду Дрогобицької громади.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади, державного бюджету, грантових коштів, коштів міжнародної технічної допомоги в рамках програм допомоги і грантів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, інших джерел, не заборонених законодавством.

У ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням видів та обсягів будівельних робіт та виходячи з реальних можливостей бюджету Дрогобицької міської територіальної громади.

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«Створення фонду муніципального (соціального) орендного житла Дрогобицької громади шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Є.Коновальця у м. Дрогобичі Львівської області»

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2026 рік | 2027 рік | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
| Усього | 105 389,924 | 283 220,197 | 388 610,121 |
| У тому числі |  |  |  |
| Місцевий бюджет | 3 186,000 | – | 3 186,000 |
| Державний бюджет, грантові кошти | 100 000,000 | 283 220,197 | 383 220,197 |
| Кошти Міжнародної організації з міграції | 2 203,924 | – | 2 203,924 |

У результаті виконання зазначеної програми 90% доходів від орендної плати громадян надходитимуть до револьверного фонду місцевого бюджету. Таким чином, окупність проекту будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Є.Коновальця у м. Дрогобичі для бюджету Дрогобицької громади становить до 3 років.

Начальник  КП «Управління капітального

будівництва» Дрогобицької  міської ради                                  Василь БОХОНОК

VI. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ТА ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ

«Створення фонду муніципального (соціального) орендного житла Дрогобицької громади шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Є.Коновальця у м. Дрогобичі Львівської області»

на 2026-2027  роки

| № з/п | Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавці та учасники заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Джерела | Обсяги, тис. грн. |  |
| 2026-2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення фонду соціального орендного житла шляхом будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Є.Коновальця у м. Дрогобичі Львівської області | Будівництво багатоквартирного житлового будинку на 225 квартир на вул. Є.Коновальця у м. Дрогобичі Львівської області | Будівництво багатоквартирного житлового будинку на 225 квартир на вул. Є.Коновальця у м. Дрогобичі Львівської області. Будівля дев’ятиповерхова. Загальна кількість квартир – 225. Виконання програми забезпечить понад 1000 мешканців Дрогобицької міської територіальної громади комфортним, якісним, сучасним житлом за доступною ціною. . | КП «Управлін-ня капітально-го будівниц-тва» | Місцевий бюджет Держав-ний бюджет, грантові кошти Кошти Міжнарод-ної організації з міграції | 3 186,000 383 220,197 2 203,924 | Збудовано багатоквартирний житловий будинок, що містить 225 квартир комунальної власності, які надаватимуть-ся в оренду за доступними умовами. |

Начальник  КП «Управління капітального

будівництва» Дрогобицької  міської ради                                                                                                            Василь БОХОНОК