Додаток

Затверджено рішенням сесії

Дрогобицької  міської  ради

від 05.02.2026 № 3868

ПРОГРАМА

співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків розташованих на території Дрогобицької міської територіальної громади на 2026-2029 роки

1. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Дрогобицька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Департамент міського господарства Дрогобицької міська рада |
| 3. | Співрозробники Програми | КП «Управитель «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Дрогобицької міської ради |
| 4. | Виконавці Програми | Департамент міського господарства Дрогобицької міська рада |
| 5. | Учасники Програми | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради, КП «Управитель «ЖЕО» ДМР, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, співвласники житлових і нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, юридичні особи, фізичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності мешканці житлово-будівельних кооперативів, співвласники багатоквартирних будинків, управляючі компанії (управителі), суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні особи (надалі – Учасники Програми) |
| 6. | Мета Програми | Поліпшення комфорту проживання співвласників через проведення капітального ремонту в багатоквартирних будинках Дрогобицької міської територіальної громади на умовах співфінансування. |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2026-2029 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми територіальної громади у 2026-2029 роках | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади |
| 9. | Джерела фінансування | Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади у межах щорічних запланованих асигнувань та коштів Учасників Програми співфінансування від загальної кошторисної вартості об’єкта ремонту (у відсотковому співвідношенні згідно п. 7 Програми) |
| 10 | Орієнтовний обсяг фінансування з бюджету Дрогобицької міської територіальної громади у тому числі: | 2026 рік – 100000 грн (по можливостях бюджету) 2027 рік – 5000000 грн(по можливостях бюджету) 2028 рік – 5000000 грн(по можливостях бюджету) 2029 рік – 5000000 грн(по можливостях бюджету) |

- Загальний опис Програми

  - На сьогоднішній день майже 80 відсотків всіх багатоквартирних будинків потребують ремонту. Для кращого задоволення потреб співвласників та прискорення процесу і збільшення обсягів капітального ремонту багатоквартирних будинків пропонується створити механізм співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків.

  - Основними джерелами фінансування є бюджет Дрогобицької міської територіальної громади та кошти ініціатора участі у Програмі.

  - Кошти на виконання Програми, передбачаються у видатках бюджету Дрогобицької міської територіальної громади запланованих Головному розпоряднику коштів на 2026-2029 роки.

  - На протязі року, на підставі рішення виконавчого комітету та рішень міської ради про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на відповідний рік, можуть вноситись зміни щодо характеру, складу та виду робіт, які безпосередньо стосуються капітального ремонту житлового фонду.

  - Терміни, що вживаються у Програмі:

    - Ініціатор участі у програмі – співвласники житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку (ОСББ/житлово-будівельний кооператив (ЖБК)).

    - Виконавець робіт – це суб’єкт підприємницької діяльності або юридична особа (Підрядник), яка за договором підряду зобов'язується на власний ризик виконати певну роботу (будівельну, ремонтну, проектну, експертну тощо) за завданням замовника та здати її результат у встановлений строк. Підрядник забезпечує матеріали, обладнання та несе відповідальність за якість, якщо інше не передбачено договором.

    - Головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради.

    - Замовник робіт - департамент міського господарства Дрогобицької міської ради згідно рішення міської ради.

  - Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених рішенням Дрогобицької міської територіальної громади про бюджет Дрогобицької міської територіальної громади на відповідний рік і може здійснюватися в межах діючого бюджетного законодавства по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

-КПКВК1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»

Коди економічної класифікації видатків:

3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень);

Коди програмної класифікації видатків та кредитування та коди економічної класифікації видатків, по яких проводиться виділення бюджетних асигнувань та обсяги фінансування визначені в бюджеті, можуть змінюватися під час бюджетного року на підставі  рішень міської ради про внесення змін до бюджету Дрогобицької міської територіальної громади.

- Мета Програми

  - Загальна мета Програми співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків на 2026-2029 роки (надалі - Програма) – створення механізму співфінансування капітального ремонту багатоквартирних будинків і, як наслідок, збільшення їх терміну експлуатації.

  - Програма спрямована на сприяння співвласникам багатоквартирних будинків в забезпеченні належного інженерно-технічного стану будинків та комфорту їх проживання, через проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків на умовах співфінансування. Залучення коштів співвласників не тільки підвищить фінансові можливості з ремонту житла, але й стимулюватиме належне ставлення співвласників до спільного майна, його збереження і покращення.

3.3. 	Забезпечення схоронності багатоквартирних будинків Дрогобицької міської територіальної громади, здійснення державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

3.4.	Стимулювання активності мешканців у напрямку збереження та покращення стану житлового фонду у територіальній громаді.

3.5.	Основними джерелами фінансування є кошти бюджету Дрогобицької міської територіальної громади та кошти Учасників Програми.

  - Кошти, передбачені на виконання Програми, для Головного розпорядників коштів будуть затверджені у видатках бюджету Дрогобицької міської територіальної громади на відповідні роки.

4. Механізм реалізації Програми у частині співфінансування Учасників Програми

  - Головний розпорядник бюджетних коштів – департамент міського господарства Дрогобицької міської ради, визначений рішенням міської ради про міський бюджет на 2026/2027/2028/2029 роки.

  - Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, формується за рахунок:

– коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади — у відсотковому співвідношенні згідно п. 7 Програми від загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва, визначеної у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва, що включає вартість будівельних робіт, виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи, технічного та авторського нагляду;

- коштів юридичних та/або фізичних осіб — Учасників Програми — у відсотковому співвідношенні від загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва, визначеної у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва, що включає вартість будівельних робіт, виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи, технічного та авторського нагляду.

  - Обсяги фінансування програми за рахунок коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади затверджуються рішенням сесії Дрогобицької міської ради про бюджет на відповідний рік.

  - Етапи участі в Програмі:

- заява на ім'я замовника робіт щодо виконання робіт з капітального ремонту від Учасника програми, уповноваженого протоколом зборів співвласників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку  (надалі «Ініціатора участі у Програмі»);

- протокол зборів співвласників приміщень багатоквартирного будинку щодо прийняття рішення про проведення капітального ремонту будинку, участь в програмі співфінансування і визначення уповноваженого ініціатора (управителя, голову правління, ініціативного власника приміщення в багатоквартирному будинку та визначення відсотку співфінансування співвласників). Протокол складають згідно ст. 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;

-	гарантійний лист від Ініціатора Програми щодо забезпечення внеску на співфінансування ремонтних робіт у відповідності до Програми.

- виготовлення проектно-кошторисної документації (кошторисної  документації) Учасником Програми згідно технічного завдання. Врахування суми понесених витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації входить в загальний обсяг співфінансувння згідно п. 7 Програми;

- попереднє погодження проектно-кошторисної (кошторисної документації) на відповідність технічному завданню Головним розпорядником коштів до проведення експертизи;

- визначення Департаменту міського господарства замовником робіт згідно рішення сесії Дрогобицької міської ради;

- проведення експертизи проектно-кошторисної документації;

- проведення процедури закупівлі робіт (за потреби);

- поступлення коштів співфінансування юридичних та/або фізичних осіб на казначейський рахунок головного розпорядника бюджетних коштів у відсотковому співвідношенні згідно п. 7 Програми від загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва, визначеної у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва, що включає вартість будівельних робіт, виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи, технічного та авторського нагляду з врахуванням результатів тендерної закупівлі (в разі проведення);

- укладення та виконання договорів підряду з капітального ремонту, авторського та технічного нагляду департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради на умовах співфінансування (далі – договір підряду), авторського.

  - Фактична оплата за виконані роботи проводиться головним розпорядником шляхом перерахування коштів на рахунок підрядника відповідно до договорів та договірної ціни на підставі актів виконаних робіт та довідки (форма КБ-2в, КБ-3).

  - Для участі у Програмі Учасникам/Учаснику Програми потрібно:

  - Провести збори, на яких ухвалити рішення щодо участі у Програмі та оформити таке рішення протоколом із такими даними:

- згода Учасників (Учасника) Програми на співфінансування виконання Робіт з капітального ремонту;

- рішення щодо надання повноважень уповноваженій особі, голові правління ОСББ або управителю (надалі – Уповноважена особа) представляти інтереси Учасників Програми.

  - Уповноваженій особі звернутися а подати такі документи:

- заява (може бути у довільній формі) на ім’я Головного розпорядника коштів (Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради);

- протокол загальних зборів Учасників/Учасника Програми (відповідно до п. 4.7 та 4.8.);

- копія установчого документу юридичної особи (за наявності), засвідчена Уповноваженою особою Учасника Програми.

  - Усі документи (звернення (листи), протоколи, листи, якими надаються відповіді Учасникам Програми, інші пов’язані документи), які надходять щодо кожного об’єкта ремонту додаються до зареєстрованої заяви Учасників Програми.

  - Головний розпорядник коштів за результатами опрацювання звернень може ухвалити такі рішення: прийнято до обстеження, або  відхилено (з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення).

  - Головний розпорядник коштів організовує комісійне обстеження об'єктів, щодо яких було ухвалене рішення «прийняте до обстеження», щодо необхідності їхнього включення до проєкту рішення сесії Дрогобицької міської ради про визначення замовником робіт Департаменту міського господарства, виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи на виконання ремонтних робіт.

  - Комісійне обстеження проводиться протягом 30 календарних днів з дня реєстрації звернення.

  - Склад комісії, яка здійснює обстеження обов’язково включає представника Головного розпорядника коштів, Уповноважену особу Учасника, за потреби, власника інженерних мереж.

  - За результатами комісійного обстеження Головний розпорядник коштів складає дефектний акт, що буде технічним завданням для виготовлення проектно-кошторисної/кошторисної документації і фото об’єкта (за можливості).

  - Головний розпорядник коштів замовляє виготовлення проєктно-кошторисної документації та забезпечує проведення її експертизу.

- Ефект від реалізації Програми

  - У результаті реалізації Програми очікується збільшення кількості проведених за рік ремонтів. Як наслідок – зростання комфорту мешканців, зменшення аварійності, а також зменшення поточних витрат на експлуатацію як додатковий ефект, зменшення аварійності.

  - Міжнародний та власний досвід попередніх років використання програм співфінансування дозволяє стверджувати, що особи, які доклались власним коштом до капітальних ремонтів, у подальшому більш бережно ставляться до цих об’єктів.

  - Програма стимулює активність громади при вирішенні питань житлово-комунального господарства,а також стимулює до здійснення контролю за якістю ремонтних робіт;

  - Поліпшиться фізичний стан житлового фонду Дрогобицької територіальної громади.

  - Для органів місцевого самоврядування:

- реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшення фізичного стану дорожнього фонду ОТГ у цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства.

- Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми у 2026–2029 роках здійснюється за рахунок коштів бюджету Дрогобицької міської територіальної громади

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт, кодів програмної та економічної класифікації, і виходячи з реальних можливостей бюджету.

7. Обсяги співфінансування робіт

| №з/п | Види робіт (місця загального користування) | Джерело фінансування | Частка співфінансування |  | Пропоновані заходи (місця загального користування багатоквартирного будинку) | Виконавці Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж центрального опалення, водопостачання, каналізації | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади, кошти співвласників, інвесторів | Не більше 70% Дрогобицька міська територіальна громада | Не менше 30% Кошти ініціатора Програми | Заміна трубопроводів системи внутрішнього тепло-,водо-постачання, водовідведення в МЗК. | Департамент міського господарства |
| 2 | Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж електропостачання | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади, кошти співвласників, інвесторів | Не більше 90% Дрогобицька міська територіальна громада | Не менше 10% Кошти ініціатора Програми | Розпуск загальнобудинкового обліку електроенергії | Департамент міського господарства |
| 3 | Капітальний ремонт покрівель | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади, співвласників, інвесторів | Не більше 90% Дрогобицька міська територіальна громада | Не менше 10% Кошти ініціатора Програми | Ремонт або часткова заміна покрівель | Департамент міського господарства |
| 4 | Капітальний ремонт системи освітлення у житлових будинках | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади, співвласників, інвесторів | Не більше 60% Дрогобицька міська територіальна громада | Не менше 40% Кошти ініціатора Програми | Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях загального користування будинку) | Департамент міського господарства |
| 5 | Капітальний ремонт фасаду | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади, співвласників, інвесторів | Не більше 80% Дрогобицька міська територіальна громада | Не менше 20% Кошти ініціатора Програми | Комплекс робіт із капітального ремонту | Департамент міського господарства |
| 6 | Заміна вікон та дверей в місцях загального користування будівлі | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади, співвласників, інвесторів | Не більше 60% Дрогобицька міська територіальна громада | Не менше 40% Кошти ініціатора Програми | Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будинку) | Департамент міського господарства |
| 7 | Капітальний ремонт/модернізація підвальних приміщень | Бюджет Дрогобицької міської територіальної громади, співвласників, інвесторів | Не більше 70% Дрогобицька міська територіальна громада | Не менше 30% Кошти ініціатора Програми | Комплекс робіт із гідроізоляції та укріплення фундаментів Комплекс робіт із теплоізоляції | Департамент міського господарства |

Директор департаменту

міського господарства 				      Андрій ПАУТИНКА