ЗВІТ

про виконання Програми «Охорона та збереження об’єктів культурної спадщини Дрогобицької міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки»

Дрогобич – історичне місто, яке зберегло в процесі свого розвитку не тільки пам’ятки різних видів, але й історичну планувальну структуру центральної частини міста. Культурна спадщина міста є невід’ємною частиною надбання України, а відтак і світової культури. Дерев’яна церква святого Юра ХV – ХVІІ ст. у 2013 р.  внесена до Списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

До Державного Реєстру нерухомих пам’яток у м. Дрогобичі внесено:

- пам’ятки архітектури національного значення – 7 од.;

- пам’ятки архітектури місцевого значення – 171 од.;

- пам'ятки історії – 17 од.;

- пам’ятки монументального мистецтва – 7 од.

До Державного Реєстру нерухомих пам’яток у селах Дрогобицької міської територіальної громади внесено:

- пам’ятки архітектури національного значення – 3 од.;

- пам’ятки архітектури місцевого значення – 9 од.;

- пам’ятки історії – 8 од.;

- пам’ятки монументального мистецтва – 4 од.;

- пам’ятки археології - 9 од.;

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 878 місто Дрогобич входить до Списку історичних населених міст України, тому питання дотримання пам’яткоохороннного законодавства особливо актуальне.

У межах виконання програми «Охорона та збереження культурної спадщини Дрогобицької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі – Програма) виконано.

2021 рік –Виготовлено облікову документацію на об’єкти культурної спадщини в кількості 5 одиниць (ПП «Центр пам’яткоохоронних досліджень»): І.Франка, 14 та 16, Січових Стрільців,18, Жупна,4 та «Кладовище радянських воїнів» - перехрестя вул. Самбірська-І.Франка.

Виконано фотофіксацію, підготовлено акти технічного стану та проекти 3-х охоронних договорів: частини нежитлового приміщення Площа Ринок,9; вул. І.Франка,16;  вул. Трускавецька, 67.

14 липня 2021р. у м. Дрогобичі проведено чин поховання  останків 78-и жертв НКВД, віднайдених за результатами досліджень території саду церкви Петра і Павла у м. Дрогобичі на вул. Стрийській, 3. Роботи виконало КП «Доля» Львівської обласної ради.

Підготовлено пакети документів, рішення сесій і встановлено меморіальні та інформаційні таблиці:

- з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки на головному фасаді ліцею №4 ім. Лесі Українки, вул. Стрийська, 28 (рішення сесії Дрогобицької міської ради від 26.02.2021 № 121);

- з нагоди 80-річчя від дня поховання та вшанування пам’яті українців, мешканців Дрогобиччини, які були знищені органами НКВД у тюрмі на вул. Стрийській, 3, при вході на цвинтар при церкві Преображення Господнього у м. Дрогобичі (рішення сесії Дрогобицької міської ради від 23.09.2021 № 623).

2022 рік – підготовлено проект охоронного договору на вул. Стрийська, 98.

Демонтовано комуністичну символіку у межах охоронної зони пам’ятки історії «Кладовище радянських воїнів», ох. № 167, (м. Дрогобич).

Працівниками КП ЛОР «Доля» проведено пошукові роботи з ексгумації у монастирському саду церкви Святих Петра і Павла на вул. Стрийській у м. Дрогобичі. Віднайдено 24-и людські останки жертв тоталітарного режиму, які необхідно належно поховати на Полі Скорботи.

2023 рік - фінансування у сумі 200,0 тис. грн. на виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини в кількості 12 одиниць: вул. Шевська, 1, вул. Т. Шевченка, 16, 18 (3 буд.), 29, вул. Лесі Українки, 32, 70, вул. Гончарська, 11, вул. І.Франка, 32, церква Св. Юра і дзвіниця та церква Воздвиження Чесного Хреста. Роботи виконано ПП «Центр пам’яткоохоронних досліджень».

Дрогобицькою міською радою виділено кошти в сумі 500,0 тис. грн. у межах співфінансування на реставрацію пам’яток національного значення дерев’яних церков: Святого Юра та Воздвиження Чесного Хреста. Надано фінансування на об’єкт «Реставрація та ремонт відділу європейського мистецтва – Палацу мистецтв (пам’ятки архітектури)» - 1,5 млн. грн.

Проведено моніторинг 224-х об’єктів культурної спадщини, складено інформаційні довідки.

Підготовлено пакети документів 6-и охоронних договорів: Площа Ринок, 1 та 25; вул.  Стрийська, 98, «Комплекс споруд Дрогобицького солевиварювального заводу ХVІІІ- ХХ ст.» на вул. Солоний Ставок, 27; вул. Лесі Українки, 38; вул. Шевська,1.

Підготовлено пакети документів, рішення сесій і встановлено меморіальні та інформаційні таблиці (6 одиниць):

- Андрію Шахсінову на фасаді Дрогобицького ліцею № 16 ім. Юрія Дрогобича, вул. Грушевського, 136  (рішення сесії Дрогобицької міської ради від 26.01.2023 № 1440);

- випускникам ліцею № 16 Ковалю Т.Г., Шимушовському А.В., Кузику Ю.В. на фасаді Дрогобицького ліцею № 16 ім. Юрія Дрогобича, вул. Грушевського, 136  (рішення сесії Дрогобицької міської ради від 20.07.2023 № 1760);

- з нагоди 120-ї річниці заснування читальні Товариства «Просвіта» у с. Раневичі, в актовому залі Народного дому-філії, вул. Дрогобицька, 46 (рішення сесії Дрогобицької міської ради від 20.07.2023 № 1759);

- Михайлові Шалаті на фасаді Дрогобицького Народного дому ім. І.Франка, вул. І.Франка, 20 (рішення сесії Дрогобицької міської ради від 22.06.2023 № 1663).

Підготовлено нову редакцію Положення про порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Дрогобицької міської територіальної громади (рішення сесії Дрогобицької міської ради від 14.12.2023 № 2020).

Демонтовано пам’ятні знаки, що містили комуністичну символіку, у селах Новошичі та Раневичі, відповідно до рішення Дрогобицької міської ради від 02.11.2023 № 1969. Роботи виконано КП «СМУ».

Виконано роботи з демонтажу п’ятикутної зірки зі стелі Дрогобицького Народного дому імені Івана Франка.

Підготовлено рішення сесії щодо переміщення пам’яток історії «Дві індивідуальні могили радянських воїнів», ох. № 350, (с. Михайлевичі) та «Кладовище радянських воїнів», ох. № 167, (м. Дрогобич) з публічного громадського простору.

2024 рік - виділено фінансування у сумі 200,0 тис. грн. на виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини в кількості 7 одиниць і 30,0 тис. грн. – на наукову документацію з переміщення 2 об’єктів культурної спадщини («Кладовище радянських воїнів» на перехресті вулиць Самбірської та І. Франка у м. Дрогобичі та «Дві індивідуальні могили радянських воїнів» у с. Михайлевичі). . Роботи виконано ПП «Центр пам’яткоохоронних досліджень».

Проведено постійний моніторинг 75-и об’єктів культурної спадщини та періодичний моніторинг 5-и пам’яток національного значення Дрогобицької міської територіальної громади, виконано фотофіксацію у цифровому форматі, складено інформаційні довідки та  відповідні акти.

Підготовлено пакети документів 8-и охоронних договорів: вул. Т. Шевченка, 18 (3 будівлі); вул. А. Міцкевича, 12, кв.1; вул. А. Міцкевича, 8, кв. 2; вул. Шевська,1; вул. Лесі Українки, 70; церкви Косьми і Дам’яна (с. Воля Якубова).

Підготовлено пакети документів та рішення сесій про встановлення меморіальних дощок та інформаційних таблиць (4 одиниці).

Підготовлено рішення сесії та відповідні листи щодо переміщення пам’яток історії «Дві індивідуальні могили радянських воїнів», ох. № 350,              (с. Михайлевичі) та «Кладовище радянських воїнів», ох. № 167,                                (м. Дрогобич) з публічного громадського простору.

Опрацьовано матеріали і сформовано історичні довідки «Українські Січові Стрільці на Дрогобиччині. Туристичний маршрут», «Міський християнський цвинтар на вул. М. Грушевського у м. Дрогобичі. Видатні особистості», «Дрогобицька цегла. Цікава знахідка на вул. Січових Стрільців у м. Дрогобичі».

Спільно з Національним інститутом польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка» напрацьовано заходи з відновлення надгробків на міському християнському цвинтарі на вул. Трускавецькій, та з проведення ремонтно-реставраційних робіт у костелі Святого Варфоломія після погодження їх з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Прийнято участь у навчальних програмах: Літньої школи «Культурна спадщина пограниччя для сталого розвитку місцевих громад» (НУ «Львівська політехніка»), семінару «Охорона культурної спадщини на рівні територіальної громади: основні засади і практика» (Львівська обласна рада) та ін.

2025рік. Виділено фінансування у сумі 300,0 тис. грн. на виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини в кількості 10 одиниць (вул. І.Франка, 12 – 2 будинки, вул. Трускавецька, 4,   Церква і дзвіниця Святої Параскеви (ХVІІІ ст.) на вул. М. Коцюбинського,24,  «Школа 1928р. на вул. П. Сагайдачного, 19, Церква Архистратига Михаіла (дер.), 1874р. в с. Брониця, церква Святого Миколая (дер.), 1925 р. в с. Медвежа, церква Святих Апостолів Петра і Павла, 1858 р. в с. Раневичі, церква Преображення Господнього (дер.) 1705 р. в с. Унятичі). Документація виготовлена ПП «Центр пам’яткоохоронних досліджень».

Відповідно до розпорядження міського голови  від 27.02.2025 № 135-р «Про внесення змін в розпорядження міського голови від 31.12.2024 № 772-р «Про затвердження штатного розпису працівників виконкому Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів» утворено відділ охорони культурної спадщини Управління культури та розвитку туризму.

Проведено постійний моніторинг 205 об’єктів культурної спадщини Дрогобицької міської територіальної громади.

Складено 19 Актів візуального обстеження Об’єктів за результатами періодичного моніторингу.

Підготовлено пакети документів 3-х охоронних договорів: вул. Лесі Українки, 70 (м. Дрогобич), церкви Косьми і Дам’яна (с. Воля Якубова), Палац з парком - вул. Т.Шевченка, 38

Надано 5 висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках місцевого значення та в зонах їх охорони, в історичному ареалі міста Дрогобича, а також програм та проектів, реалізації яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини (у межах повноважень відділу).

Підготовлено пакети документів на переміщення пам’яток історії, які розглянуто на Консультативній раді при Департаменті архітектури та розвитку містобудування ЛОДА та погоджені Міністерством культури та стратегічних комунікацій України:

- «Кладовище радянських воїнів» на перехресті вулиць Самбірської та І. Франка у м. Дрогобичі;

- «Дві індивідуальні могили радянських воїнів» у с. Михайлевичі.

Проведено роботи з ексгумації в охоронній зоні пам’ятки історії «Кладовище радянських воїнів» біля перехрестя вулиць Самбірської та І. Франка у м. Дрогобичі. Роботи виконано працівниками КП ЛОР «Доля». Пам’ятка переміщена на міське кладовище на вул. Пилипа Орлика.

Підготовлено проект рішення Дрогобицької міської ради про встановлення пам’ятної таблиці знаному дрогобичанину п. Адамові Хлопеку на фасаді будівлі – пам’ятці архітектури місцевого значення на вул. Трускавецька, 9 у м. Дрогобичі.

Подано пропозиції до Програми соціально-економічного розвитку Дрогобицької міської територіальної громади з питань охорони культурної спадщини.

Опрацьовано та подано пропозиції до Концепції інтегрованого розвитку Дрогобицької МТГ з питань охорони культурної спадщини.

Узгоджено процедуру укладання охоронних договорів через «Дія. Центр» у                          м. Дрогобичі, відповідно до делегованих повноважень для відділу.

Підготовлено проекти інформаційної та технологічної карток з надання цих інформаційних послуг.

Підготовлено проект буклету «Життя в історичному будинку» про дотримання норм проживання мешканцями у будинку-пам’ятці.

Складено Акт візуального обстеження пам’ятки архітектури Церкви Петра і Павла (вул. Стрийська,1), виконано фотофіксацію. Інформацію про порушення скеровано  у Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОДА. Надано припис щодо дотримання Закону України «Про охорону культурної спадщини» ієромонаху о. Єремії, настоятелю Церкви Петра і Павла на вул. Стрийська, 1.

Оцифровується облікова документація, матеріали інвентаризацій за 1984 р., 2007р., 2013 р. Формування файлів у формат pdf.

Сформовано і подано пакети документів для пам’яток національного значення – церкви Святого Юра та Воздвиження Чесного Хреста – щодо затвердження технічної документації на земельні ділянки.